Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                                                  № 260

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы»

Руководствуясь  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава муниципального образования «Первомайский район», в целях создания специальных условий, обеспечивающих доступность по общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам для детей Первомайского района с ограниченными возможностями здоровья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Первомайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pmr.tomsk.ru/.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского района			                      И.И.Сиберт

Е.А. Каравацкая

2 28 83

- Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 20.11.2015 № 260

Муниципальная целевая программа

«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы»

Паспорт

Муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы»

| Наименование Муниципальной целевой программы (далее – МЦП) | «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МЦП | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района (далее – Управление образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МЦП | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МЦП | Администрация Первомайского района Муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель | Повышение уровня и качества жизни граждан Первомайского района Томской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МЦП | Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
|  | 1.Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса, % |  |  | 69,3 |  |  | 70 |  |  | 72,1 |  |  |
|  | 2. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 3. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, в которых созданы учебно-дидактические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта, %. |  |  | 72 |  |  | 78,5 |  |  | 85,7 |  |  |
| Задачи МЦП | 1. Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса. 2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования 3. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении ФГОС в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели | Фактическое значение на момент разработки Программы (в единицах) |  |  | Детализация по гадам (в единицах) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |
|  | Задача 1. Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных школ | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | Задача 2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 1 до 3 лет | 119 |  |  | 50 |  |  | х |  |  | х |  |
|  | Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 856 |  |  | 155 |  |  | х |  |  | х |  |
|  | Число введенных мест дошкольного образования | х |  |  | 205 |  |  | х |  |  | х |  |
|  | Задача 3. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении ФГОС в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |
| Сроки реализации МЦП | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | источники |  | всего |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |
|  | Местный бюджет |  | 21114,209 |  |  | 2931,209 |  |  | 13314,7 |  |  | 4868,3 |
|  | Областной бюджет |  | 133548,874 |  |  | 3322,074 |  |  | 84612,3 |  |  | 45614,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Всего |  | 154713,083 |  |  | 6303,283 |  |  | 97927 |  |  | 50482,8 |
| Организация управления МЦП | Реализацию МЦП осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района. Контроль за реализацией МЦП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике Текущий контроль и мониторинг реализации МЦП осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика сферы реализации Муниципальной целевой  программы

Основные фонды образовательных организаций Первомайского района (здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации.

В связи с проведенными в последние годы капитальными ремонтами муниципальных образовательных учреждений удалось улучшить техническое состояние ветхих аварийных зданий восьми школ и трех дошкольных образовательных организаций. Вместе с тем, удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, составляет 43 % - 6 общеобразовательных организаций, удельный вес числа дошкольных образовательных организаций составляет – 33,3 % - 2 детских сада.   Для обеспечения функционирования дошкольных образовательных учреждений требуется капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Улу-Юльского детского сада общеразвивающего вида и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Комсомольского детского сада общеразвивающего вида. В  указанных дошкольных образовательных организациях в ветхом состоянии находятся кровли зданий, системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы зданий.

Несмотря на то, что на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика охвата детей района дошкольным образованием, в Первомайском районе остается актуальной проблема общедоступности дошкольного образования, нехватки мест для детей в дошкольных образовательных организациях. Основную часть не определенных в детские сады составляют дети с. Первомайского в возрасте до 3 лет, в том числе дети до 1 года, родители которых подают заявления для определения детей в детские сады заблаговременно из-за дефицита мест.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к 2016 году необходимо обеспечить достижение 100 % доступности дошкольного образования детей в возрасте от трех до семи лет, а также принять меры, направленные на ликвидацию очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования.

В 2015 году существует потребность ввода 205 дополнительных мест дошкольного образования, в том числе в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства - строительство детского сада на 145 мест в с. Первомайском.

По результатам социологического опроса выявлена неудовлетворенность граждан, проживающих на территории Куяновского сельского поселения, отсутствием мест дошкольного образования в с. Куяново. В связи с чем, необходимо на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куяновской средней общеобразовательной школы открыть группу дошкольного образования с сокращенным днем пребывания на 25 мест.

Необходимость создания дополнительных 35 мест дошкольного образования на базе МБОУ Ореховской СОШ обусловлена двумя причинами: ветхое здание МБОУ Ореховского детского сада, а также повышение эффективности расходования бюджетных средств.

- Цели и задачи Программы

2.1. Цели программы:

2.1.1. развитие современной инфраструктуры  дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района  доступ к получению качественных образовательных услуг.

2.1.2. Стратегическая цель -  повышение уровня и качества жизни  граждан Первомайского района Томской области.

2.2. Задачи программы:

2.2.1. Приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса.

2.2.2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

2.2.3. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении ФГОС в общеобразовательных учреждениях.

Показатели цели Программы приведены в таблице 1:

Таблица 1.

| Показатели цели и их значение | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса, % | 69,3 | 70 | 72,1 |
|  | 2. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе % | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, в которых созданы учебно-дидактические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта, %. | 72 | 78,5 | 85,7 |

Показатели задач Программы приведены в таблице 1:

Таблица 2

| Показатели задач и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели | Фактическое значение на момент разработки Программы (в единицах) | Детализация по гадам (в еденицах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Задача 1. Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса. |  |  |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных школ | 8 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 1 до 3 лет | 119 | 50 | х | х |
|  | Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 856 | 155 | х | х |
|  | Число введенных мест дошкольного образования | х | 205 | х | х |
|  | Задача 3. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении ФГОС в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. | 8 | 8 | 9 | 11 |

- Перечень программных мероприятий.

| № | Наименование задач, мероприятий | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Показатели результата мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль-ного бюджета |  | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 143921,925 | - |  | 124926,8 | 18995,125 | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Первомайской СОШ | 2016 г. | 49327 | - |  | 44394,3 | 4932,7 | - | Управление образования, МБОУ Первомайская СОШ |  |  |  | Количество отремонтированных ОУ – 9 ед. |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Первомайской СОШ | 2015 г. | 812,125 | - |  | - | 812,125 | - | МБОУ Первомайская СОШ |  |  |  | ПСД |
| 1.3. | Строительство спортивного зала МБОУ Первомайская СОШ | 2016 г. | 44000,0 | - |  | 36718 | 7282 | - | Администрация Первомайского района, Управление образования |  |  |  | Спортивный зал соответствующий всем требованиям |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ореховской СОШ | 2016 г. | 1100 | - |  | - | 1100 | - | МБОУ Ореховская СОШ |  |  |  | ПСД |
| 1.5. | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Ореховской СОШ | 2017 г. | 48682,8 | - |  | 43814,5 | 4868,3 |  | Управление образования, МБОУ Ореховская СОШ |  |  |  | Количество отремонтированных ОУ – 10 ед. |
| Задача 2: Создание дополнительных мест в ОУ, реализующих программы дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 4491,158 | - |  | 3322,074 | 1169,084 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт дошкольной группы Куяновской СОШ | 2015 | 1352,8 | - |  | 1082,4 | 270,4 | - | Управление образования, МБОУ Куяновская СОШ |  | Количество созданных мест – 25, 100% охват детей с 3-х лет дошкольным образованием |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт дошкольных группах в Ореховской СОШ | 2015 | 2799,592 | - |  | 2239,674 | 559,918 | - | МБОУ Ореховская СОШ |  | Количество созданных мест – 35, 100% охват детей с 3-х лет дошкольным образованием. Эффективное использование бюджетных средств., рациональное использование площадей. |  |  |
| 2.3. | Открытие детского сада в с. Первомайском на 145 мест | 2015 |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | Количество созданных мест – 145, 100% охват детей с 3-х лет дошкольным образованием |  |  |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дошкольной группы Ореховской СОШ | 2015 г. | 211,766 | - |  | - | 211,766 | - | МБОУ Ореховская СОШ |  | ПСД |  |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дошкольной группы Куяновской СОШ | 2015 г. | 127 | - |  | - | 127 | - | МБОУ Куяновская СОШ |  | ПСД |  |  |
| Задача 3: Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении ФГОС в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 6300 |  | 5300 |  | 950 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение школьной мебели в МБОУ Первомайскую СОШ | 2016 | 3500 | - | 3500 |  | - | - |  | МБОУ Первомайская СОШ | Оснащение современной школьной мебелью |  |  |
| 3.2. | Приобретение оборудования в дошкольную группу Куяновской СОШ | 2015 | 350 | - | - |  | 350 | - |  | МБОУ Куяновская СОШ | Оснащение мебелью, игровыми зонами, мягким инвентарем дошкольной группы |  |  |
| 3.3. | Приобретение оборудования в дошкольные группы Ореховской СОШ | 2015 | 650 | - | - |  | 600 | 50 |  | МБОУ Ореховская СОШ | Оснащение мебелью, игровыми зонами, мягким инвентарем дошкольной группы |  |  |
| 3.4 | Приобретение школьной мебели в МБОУ Ореховскую СОШ | 2017 | 1800 | - | 1800 |  | - | - |  |  | Оснащение современной школьной мебелью |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 2015-2017 | 154713,083 | 0 | 133548,874 |  | 21114,209 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 6303,283 | 0 | 3322,074 |  | 2931,209 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 97927 | 0 | 84612,3 |  | 13314,7 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 50482,8 | 0 | 45614,5 |  | 4868,3 | 0 |  |  |  |  |  |

- Ресурсное обеспечение Программы

| № | Направление расходования финансовых средств | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2017 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
|  |  | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | МЦП «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений» | 154713,083 | 133548,874 | 21114,209 | 6303,283 | 3322,074 | 2931,209 | 97927 | 84612,3 | 13314,7 | 50482,8 | 45614,5 | 4868,3 |

Объемы финансирования на 2016, 2017 годы носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации  Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

- Механизм  реализации Программы

5.1. Реализация Программы осуществляется ее исполнителем совместно с координатором в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми Первомайского района.

5.2. Координатор Программы:

5.2.1. координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

5.2.2. организует при необходимости внесение изменений в Программу.

5.3. Исполнители мероприятий Программы:

5.3.1. планируют деятельность по реализации Программы;

5.3.2. проводят мероприятия в рамках Программы.

- Контроль и мониторинг реализации Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

6.2. Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

6.3. Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

6.4. Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет должен содержать:

а) сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

б) данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета и внебюджетных источников;

в) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

г) сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы;

д) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

е) оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы;

6.5 Координатор Программы  представляет квартальные отчеты Главе Первомайского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.6. Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы,  эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

- Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Оценка эффективности реализации Программы ежегодно производится координатором программы на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации программы.

7.2. Оценка эффективности программы будет производиться путём сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2017 годы.

7.3. Показатели для оценки результативности реализации программных  мероприятий:

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение на момент разработки Программы (в единицах) | Изменение значений по годам реализации Программы (в единицах) |  |  | Достигнутое значение (в процентах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
| А1 | Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 856 | 155 | х | х | 100 |
| А2 | Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 1 до 3 лет | 119 | 50 | х | х | 100 |
| А3 | Число введенных мест дошкольного образования | х | 205 | х | х | 0 |
| А4 | Количество капитально отремонтированных школ | 8 | 8 | 9 | 10 | 100 |
| А5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. | 8 | 8 | 9 | 11 | 100 |

Оценка выполнения показателей по направлению «Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет»:

М

А1 = -------- x 100%, где:

М

общ.

М - Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

М общ - общее количество мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Оценка выполнения показателей по направлению «Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 1 до 3 лет»

Д

А2 = -------- x 100%, где:

Д

общ.

Д - количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 1 до 3 лет;

Д общ - общее количество мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Оценка выполнения показателей по направлению «Число введенных мест дошкольного образования»

О

А3 = -------- x 100%, где:

О

общ.

О - число введенных мест дошкольного образования;

О общ - общее количество мест дошкольного образования.

Оценка выполнения показателей по направлению «Количество капитально отремонтированных школ»

К

А4 = -------- x 100%, где:

К

общ.

К - количество капитально отремонтированных школ;

К общ - общее количество капитально отремонтированных школ.

Оценка выполнения показателей по направлению «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса»

О

А5 = -------- x 100%, где:

О

общ.

О - количество муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса;

О общ - общее количество общеобразовательных организаций муниципального образования.

7.4. Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

n

i

i=1

E

E =

n



|  |  | - ,где: |
| --- | --- | --- |

- E - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (процентов);

- Ei - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (процентов);

- n -  количество показателей эффективности реализации Программы.

- Оценка основных показателей деятельности в рамках Программы производится путем анализа представляемых основными исполнителями мероприятий отчетов о реализации мероприятий, общественного мнения через проведение социологических опросов, анкетирования.

Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если эффективность реализации Программы составляет 45 процентов и более.

В случае если эффективность реализации Программы попадает в пределы от 30 процентов до 45 процентов, Программа требует уточнения и корректировки.

Если эффективность реализации Программы менее 30 процентов, действие Программы подлежит прекращению.