Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 05.05.2016 №94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019 года

«Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 	Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | год 2017 |  | год 2018 |  | Достигнутые |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | результаты мероприятий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 48477,82534 | 27481,15457 | Г азифицировано 12 286 метров |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 25113,8 | 22320,58221 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 22476,2 | 4571,70773 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,82534 | 588,86463 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1 | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | в том числе по мероприятиям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Томская гос. Экспертиза перерасчет из ТР и ФР | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,0 | 150,0 | Выполнена гос. эспертиза |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,0 | 150,0 |  |  |

|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,202534 | 8,202534 | Выполнен |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | авторский надзор |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,202534 | 8,202534 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Проверка достоверности сметной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600 | Выполнена проверка достоверност и сметной стоимости |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Технический план на кадастровый учет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,600 | Выполнен тех план на кадастровый учет |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,600 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Газификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 48144,622806 | 26618,31780 | Газифициров ано 12286,5 метров |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 25113,8 | 21872,25366 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 22476,2 | 4479,88096 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,622806 | 266,18318 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | Строительный контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,61143 | Выполнен строй контроль |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,32855 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,82677 |  |  |

| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,45611 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ

В.С.Ченцов

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

«Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020

годов»

заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры

| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации природным газом жилищного фонды с. Первомайское, подлежащего газификации | 67,25 | 18,36 | -48,89 | Начало финансирования программы 2018 год. Плановый показатель 67,25 это показатель заключительного этапа программы | Внесение изменений в программу |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Протяженность внутрипоселковых газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию, км | 14,9 | 12,286 5 | 82,45 | Начало финансирования программы 2018 год. Плановый показатель 25,2 это показатель заключительного этапа программы | Внесение изменений в программу |
| Количество домовладений, имеющих возможность подключения к газораспределительным сетям | 700 | 397 | 57 | Начало финансирования программы 2018 год. Плановый показатель 700 это показатель заключительного этапа программы | Внесение изменений в программу |
| Показатели мероприятий МП |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей всего 66,919 км. | 12,286 5 | 12,286 5 | 100 |  |  |
| Готовая сметная документация, 1 шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1797 ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ

В.С.Ченцов