Перечень объектов в границах муниципального образования «Первомайский район» в 2019 году

Перечень объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование и адрес объекта | Протяженность ремонтируемого участка, км | Площадь ремонтируемого участка, м2 | Сметная стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость по итогам торгов, тыс. руб. | Экономия по итогам торгов, тыс. руб. | Размер субсидии, тыс. руб. | Размер софинансирования, тыс. руб. |
| 1 | | Ремонт асфальтобетонных дорог по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная (от дома № 29 до пересечения ул. Коммунальная), ул. Садовая (от дома № 6 до пересечения с ул. Коммунальная), ул. Коммунальная (от магазина "Успех" до дома № 9) | 0,604 | 2760,25 | 2605,76400 | 1888,88531 | 716,87869 | 1794,44104 | 94,44427 |
| 2 | | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Набережная (от дома № 38 до ул. Заводская) | 0,220 | 990 | 917,53440 | \*665,10908 | 252,42531 | 631,85363 | 33,25545 |
| 3 | | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Железнодорожная (от дома № 40в до дома № 16) | 0,704 | 4785,65 | 5417,80680 | 4279,40516 | 1138,40164 | 4065,43490 | 213,97026 |
| 4 | | Ремонт автомобильных дорог по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Крайняя, ул. Комарова, ул. Энтузиастов, ул. Советская, пер. Терешковой | 1,980 | 10307,25 | 4625,06280 | 3674,14890 | 950,91390 | 3490,44145 | 183,70745 |
| 5 | | Ремонт участка асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Туендат ул. Шамского (от д. № 92 до пересечения с дорогой д. Верх-Куендат- д. Туендат) | 0,920 | 4600 | 4453,10640 | 3537,54685 | 915,55955 | 3360,66951 | 176,87734 |
| 6 | | Ремонт участка грунтовой дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Уйданово, ул. Центральная (от примыкания к трассе с. Первомайское - д. Березовка до д. Уйданово) | 0,505 | 2775 | 1150,44120 | 913,91017 | 236,53103 | 868,21466 | 45,69551 |
| 7 | | Ремонт участка асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Березовка, ул. Новая (от ул. Центральная до дома № 6/2) | 0,318 | 1516,5 | 1435,77720 | 1140,58105 | 295,19615 | 1083,55200 | 57,02905 |
| 8 | | Ремонт участка грунтовой дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Дачная (от примыкания к трассе с. Первомайское - д. Березовка до жилого дома №7) | 0,564 | 3334,75 | 1363,50000 | 1083,16405 | 280,33595 | 1029,00585 | 54,15820 |
| 9 | | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Кирова | 0,7455 | 4895,0 | 5 114,16840 | 4645,67824 | 468,49016 | 4413,39433 | 232,28391 |
| **ИТОГО** | | | **6,5605** | **35964,40** | **27 083,16120** | **21 828,42881** | **5 254,73238** | **20 737,00737** | **1 091,42144** |
| 10 | Ремонт дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Новомариинка, ул. Центральная (от д.№5 до д.№85) | | 1,800 | 9000 | 3094,96080 | 2307,13012 | 787,83068 | 2191,77361 | 115,35651 |
| **ИТОГО** | | | **1,800** | **9000** | **3094,96080** | **2307,13012** | **787,83068** | **2191,77361** | **115,35651** |
| 11 | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево - д. Рождественка (от д. № 96) | | 0,400 | 2400 | 2545,61252 | 2085,00125 | 460,61127 | 1980,75119 | 104,25006 |
| 12 | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул.Новая | | 0,200 | 1000 | 1107,24120 | 928,37409 | 178,86711 | 881,95539 | 46,41870 |
| 13 | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, пер.Пионерский | | 0,100 | 550 | 552,88640 | 468,96730 | 83,91910 | 399,57172 | 69,39558 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул. Степная | | 0,23876 | 1223,8 | 521,21880 | - | - | 495,15786 | 26,06094 |
| **ИТОГО** | | | **0,93876** | **5 173,8** | **4 726,95892** | **3 482,34264** | **723,39748** | **3 757,43616** | **246,12528** |
| **ВСЕГО** | | | **9,29926** | **50 138,2** | **34 905,08092** | **27 617,90157** | **6 765,96054** | **26 686,21714** | **1 452,90323** |

\*- итоговая сумма по контракту уменьшена без изменения объёмов работ в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением.

Перечень ремонтируемых пешеходных дорожек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и адрес объекта, автомобильной дороги | Протяженность ремонтируемого участка, км | Площадь ремонтируемого участка, м2 | Сметная стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость по итогам торгов, тыс. руб. | Экономия по итогам торгов, тыс. руб. | Размер субсидии, тыс. руб. | Размер софинансирования, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт тротуара по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская (от ул. Железнодорожная до ул. Комсомольская) | 0,100 | 150 | 607,93200 | 480,19198 | 127,74002 | 456,18238 | 24,00960 |
| ИТОГО | | **0,100** | **150** | **607,93200** | **480,19198** | **127,74002** | **456,18238** | **24,00960** |