АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___._________ .2018	№

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 27.10.2017 №239 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 к  постановлению Администрации Первомайского района от 27.10.2017 №239 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы» (далее - приложение №1 к постановлению), а именно в Паспорте муниципальной программы:

1.1. В раздел «Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)», изложить в новой редакции:

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество благоустроенных мест массового отдыха, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 2 | 4 | 3 | 29 | 28 |

1.2. В разделе «Объёмы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)», строку  «местные бюджеты» изложить в новой редакции:

| Местные бюджеты | 697,855 | 139,571 | 229,571 | 109,571 | 109,571 | 109,571 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.1. В разделе «Объёмы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)», строку  «Всего по источникам» изложить в новой редакции:

| Всего по источникам | 10336,51 | 2067,302 | 2157,302 | 2037,302 | 2037,302 | 2037,302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. В разделе «Объём и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)», строку  «Инвестиции» изложить в новой редакции:

| Инвестиции | 10336,51 | 2067,302 | 2157,302 | 2037,302 | 2037,302 | 2037,302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Внести изменения в приложение №1 к постановлению, а именно:

2.1. В  пункте 2.1. раздела 2  Таблице 1 изложить в новой редакции:

# «Таблица 1

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество благоустроенных мест массового отдыха, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 2 | 4 | 3 | 29 | 28 |

2.2. В пункте 3.2. раздела 3 в Таблице 3  Задачу 1. «Содержание существующих объектов благоустройства» изложить в новой редакции:

| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |  | Всего: |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели мероприятий |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| Задача 1. Содержание существующих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | 2018-2022 |  | Федеральный бюджет |  | 332,655 | 66,531 | 66,531 | 66,531 |  | 66,531 |  | 66,531 |  | Количество обустроенных мест массового отдыха,ед. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 2488,5 | 497,7 | 497,7 | 497,7 |  | 497,7 |  | 497,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  | 47,855 | 9,571 | 9,571 | 9,571 |  | 9,571 |  | 9,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство дворовых территорий | 2018-2022 |  | Федеральный бюджет |  | 6750 | 1350 | 1350 | 1350 |  | 1350 |  | 1350 |  | Количество обустроенных дворовых территорий, ед. |  | 2 |  | 4 | 3 |  |  | 29 |  | 28 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 67,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение границ земельных участков объектов благоустройства | 2018-2022 |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество проведенных топосъёмок, ед |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  | 60 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение положительного заключения достоверности сметной стоимости | 2018-2022 | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество разработанных проектно-сметных документаций, ед. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  | 440 |  | 88 | 88 |  | 88 | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по скосу травы | 2018-2022 | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество приобретённых триммеров для травы, ед. |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и обслуживание стелл | 2018-2019 | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество проведённых ремонтов, ед. |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Пропаганда благоприятной экологической обстановки и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение встреч со школьниками | 2018-2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Количество проведённых встреч, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Освещение в СМИ информации и статей | 2018-2022 | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Количество статей, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Задача 3. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация субботников | 2018-2022 | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Количество проведённых субботников, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Задача 4. Контроль над соблюдением действий по обустройству объектов необходимыми для инвалидов пандусами и другими важными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг общественных мест | 2018-2022 | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Количество выездов на общественные места, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Задача 5. Усиление контроля над использованием, охраной и благоустройством территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг состояния объектов благоустройства | 2018-2022 | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Количество выездов на объекты благоустройства, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Итого: |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 7082,655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2488,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет/бюджет сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  | 697,855 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 10336,51 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. В разделе 4  Таблицу 4 «Общий объём и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

| Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 7082,655 | 1416,531 | 1416,531 | 1416,531 | 1416,531 | 1416,531 |
| Областной бюджет | 2488,5 | 497,7 | 497,7 | 497,7 | 497,7 | 497,7 |
| Местные бюджеты | 697,855 | 139,571 | 229,571 | 109,571 | 109,571 | 109,571 |
| Внебюджетные источники | 67,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Всего по источникам | 10336,51 | 2037,302 | 2157,302 | 2037,302 | 2037,302 | 2037,302 |

2.6. В разделе 4   Таблицу 5 «Основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» » изложить в новой редакции:

| Основные направления расходования средств | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инвестиции | 10336,51 | 2067,302 | 2157,302 | 2037,302 | 2037,302 | 2037,302 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |  |  |

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://pmr.tomsk.ru/).

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Н.Н. Петроченко.

Глава Первомайского района                                                     И.И. Сиберт

С.А. Мазаник

2-24-52