Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016  № 94

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2018 года

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района

на 2016-2017годы»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия установка и замена дорожных знаков | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 |  |  |

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В 2017 ГОДУ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. | 16 | 17 | 106,25 | Разрабатываются дополнительные мероприятия по снижению ДТП |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | 159 | 360 |  | Разрабатываются дополнительные мероприятия по снижению ДТП |  |
| Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях | 560 | 560 |  |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) | 460 | 460 |  |  |  |