Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ <*>
«Благоустройство территории Первомайский района Томской области на 2018-2022 годы»

наименование МП, заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы Повышение уровня и качества жизни населения социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество благоустроенных мест массового отдыха | I | 2 | 50 | Бюджетные ассигнования выделены на 2 общественные территории |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 4 | 0 | 400 | Бюджетные ассигнования не выделены |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество проведённых субботников | 6 | 6 | 0 |  |  |
| Количество проведённых мероприятий. Направленных на пропаганду благоприятной экологической обстановки | 10 | 10 |  |  |  |
| Количество проведенных встреч, ед | 2 | 2 | 0 |  |  |
| Количество статей, ед | 10 | 10 | 0 |  |  |
| Количество выездов на общественные места, ед | 10 | 10 | 0 |  |  |
| Количество выездов на объекты благоустройства, ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Ведущий специалист по целевым программам
Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации Первомайского района

Ю.В. Терентьева