Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2018-2020годы»

наименование муниципальной программы.

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

заказчик (координатор)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утвержде но програм мой | испол нено | результаты мероприятий <****> 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 352,00 | 352,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 35 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники/бюджет сельских поселений |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. | Наименование мероприятия, всего, в том числе: Установка и замена дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  |  |

|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование мероприятия, всего, в том числе; Изготовление и размещение баннера по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия, всего, в том числе: Установка устройств видеофиксации и автобусов для перевозки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 352,00 | 352,00 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> _ указь|ва1отся показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МГ1 в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****5> - Графа "Примечание” обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Экономист отдела строительства, архитектура и ЖКХ

А.С.Тычинина

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2018-2020 годы»
заказчик-Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. | 16 | 17 | 106,25 | Разрабатываются дополнительны е мероприятия по снижению ДТП |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | 110 | ПО | 100 |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) | 460 | 473 |  |  |  |
| Показатели мероприятий МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество установленных и замененных дорожных знаков, ед | 3 | 0 |  | Отсутствие Финансиоования |  |
| Количество изготовленных и размещенных баннеров, ед | 1 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |
| Количество проведенных встреч, ед | 20 | 20 | 100 |  |  |
| Количество информационных материалов, ед | 50 | 50 | 100 |  |  |
| Количество автотранспортных средств, ед | 0 | 0 |  |  |  |
| Количество проведенных профилактических мероприятий, ед | 60 | 60 | 100 |  |  |
| Установка устройств видеофиксации и автобусов для перевозки обучающихся | 11 | 1 1 | 100 |  |  |

Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации Первомайского района

А.С.Тычинина