Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, пренадлежащих МО «Первомайский район» на 2017-2019 годы

(название программы)

МО «Первомайский район»

(заказчик программы)

| NN п п | Мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> 2019 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы, | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
|  | направления и источники финансирования | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утвсрждс но програм мой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 26187,413 | 26187,413 | 31959,77 | 31959,77 | 27483,55320 | 28619,3124 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 24878,042 | 24878,042 | 28 027 | 28 027 | 26109,37554 | 27142,39952 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1309,371 | 1309,371 | 2785,29 | 2785,29 | 1374,17766 | 1476,91283 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники/бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 1147,48 | 1147,48 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г | Наименование мероприятия, всего, в том числе: Капитальный ремонт и(или)ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | 26187,413 | 26187,413 | 31 959,77 | 31 959,77 | 27483,55320 | 28619,3124 |  |  | 9,29926 км + 0,100 км тротуар |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия, всего, в том числе: Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  | 1627,33000 | 1627,33000 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> . Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п ). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<с*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Экономист от дела строительства, архитектура и ЖКХ

А.С.Тычинина

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, пренадлежаших

МО «Первомайский район» на 2017-2019 годы

наименование МП, заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района, Повышение уровня и качества жизни населения. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонен ие (%) | Причины откпонени й | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения мо «Первомайский район», (м) | 400 | 400 |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонен ие (%) | Причины отклонени й | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Повышение качества улично-дорожной сети всех поселений, (м/м2) | 6681/36001,95 | 9299,26/50138,2 |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонен ие (%) | Причины отклонени й | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Протяженность обустроенных тротуаров, (м) | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонен ие (%) | Причины отклонени й | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется деятельность по их содержанию. | 12 | 15 |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Экономист отдела строительства, архитектура и ЖКХ

'4,

А.С.Тычинина