Приложение № 1 к постановлению Администрации Первомайского района от 05.05.2016 №94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 20120 года

«Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» 			 Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»		>

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20I6 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019год |  | Достигнутые результаты мероприятий |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 79465,5 | 57333,9 | 16626,1 | 16623,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 79323,4 | 57213,9 | 16609,5 | 16606,4 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,1 | 120,0 | 16,6 | 16,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| и. | Капитальный ремонт и разработка псд на капитальный ремонт муниципальных об щеобразо вате л ь н ы х организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 79465,5 | 57333,9 | 16626,1 | 16623.0 | Проведен капитальный , ремонт МБОУ Первомайская СОШ |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 79323,4 | 57213,9 | 16609,5 | 16606,4 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,1 | 120,0 | 16,6 | 16,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

И.А.Скирточенко

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

«Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»

заказчик-Администрация муниципального образования «Первомайский район»

Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района

| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество капитально отремонтированных объектов | 12 | 1 |  | Отсутствие финансирования |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам основного общего образования | 92,36 | 92,36 |  |  |  |
| Число созданных новых ученических мест | 0 | 0 |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам начального общего образования | 90,23 | 90,23 |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | 100 | 100 |  |  |  |
| Количество созданных мест в общеобразовательных организациях | 20 | 20 |  | Отсутствие финансирования |  |

Начальник МКУ Управление образования
Администрации Первомайского района

И.А.Скирточенко