АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о результатах реализации муниципальной подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы» за 2021 год.

Дорожно-транспортные происшествия в настоящее время являются одной из важнейших проблем в вопросах демографической ситуации. Во всем мире ДТП является основной причиной смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет, и влекут за собой ежегодные потери в размере от 1 до 3 процентов внутреннего валового продукта.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Первомайском районе Томской области.

Ежегодно на дорогах района совершается дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают люди и получают увечья различной степени тяжести. Несмотря на применяемые отдельные меры по предупреждению ДТП на территории Первомайского района не наблюдается стабильного снижения ДТП по основным его индикативным показателям.

В 2021 году была принята к исполнению подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы». Запланированного финансирования по программе за 2021 год не предусмотрено.

Основной целью подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы» является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачами подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» являются:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе.

Из шести запланированных к реализации в 2021 году мероприятий реализованы три:

- Установка и замена дорожных знаков – мероприятие не реализовано по причине отсутствия финансирования;

- Изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, и иных материалов – мероприятие не реализовано по причине отсутствия финансирования;

- Проведение встреч с детьми – при запланированных 13 встречах проведено 19 встреч (прирост +46%);

- Освещение в СМИ информации и статей – при запланированных 9 информационных материалах размещено 52 материала и статьи (прирост +477%);

- Приобретение автотранспортных средств, отвечающих требованиям правил безопасности перевозки детей – мероприятие не реализовано по причине отсутствия финансирования;

- Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения – при запланированных 15 профилактических мероприятиях проведено 45 мероприятий (прирост +200%).

Результатом реализации в 2021 году подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы» стало уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими от планового показателя (12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, при плановом значении – 13).

Начальник

Единой дежурно-диспетчерской службы                                                       А.В. Колтаков