**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025 № 61

с. Первомайское

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 27.10.2017 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2025 годы»

В целях приведения в соответствии с решением Думы Первомайского района № 481 от 26.12.2024 г., «О бюджете муниципального образования «Первомайский район» на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 постановления Администрации Первомайского района от 27.10.2017 №239 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2025 годы» (далее - постановление) а именно:

1.1. в паспорте муниципальной программы разделы: «Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. раздел 3.2 «Перечень мероприятий Программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3 раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Жаровских А.Н.

8 (38 245) 2-24-52

РАССЫЛКА:  
1-дело  
1-архитектура  
1-бухгалтерия

Приложение к Постановлению Администрации

Первомайского района № 61 от 31.03.2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | **Источники** | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | **46952,273** | 2997,96 | 7749,78 | 4542,46 | 4316,51 | 12317,16 | 8019,9 | 7008,50 | 7057,40 |
| Областной бюджет | **3125,45305** | 614,04 | 239,68305 | 1292,49 | 133,5 | 380,94 | 248,0 | 216,80 | 144,10 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | **11266,81** | 77,08 | 205,96 | 1167,18 | 451,56 | 2863,33 | 3144,4 | 3357,30 | 1500,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | **27** | 13,5 | 13,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **61371,5361** | **3702,5830** | **8208,92305** | **7002,13** | **4901,57** | **15561,43** | **11412,3** | **10582,6** | **8701,50** |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | **Основные направления расходования средств** | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| инвестиции | **61371,5361** | 3702,5830 | 8208,92305 | 7002,13 | 4901,57 | 15561,43 | 11412,3 | 10582,6 | 8701,5 |
| НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы представлен в Таблице 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.** | | | | | **Показ**  **атель непо**  **средстве**  **нного резуль**  **тата** | | **Наименование показателя непосредственного результата** |
| **Всего** | **Федеральн**  **ый бюджет** | **Областн**  **ой бюджет** | **Местный бюджет** | **Вне**  **бюджетные средства** |  |  | |
| **Задача 1. Содержание существующих объектов благоустройства** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | Администрация Первомайского района | **Всего** | **58947,41** | **53498,31** | **2012,82** | **3436,28** | **0,00** | **12** | Количество обустроенных мест массового отдыха, ед. | |
| **2018** | **3010,88** | 2486,60 | 509,30 | 14,98 |  | 1 |
| **2019** | **8029,61** | 7749,78 | 239,68 | 40,15 |  | 2 |
| **2020** | **5207,47** | 4542,46 | 140,49 | 524,52 |  | 3 |
| **2021** | **4895,01** | 4316,51 | 133,50 | 445,00 |  | 1 |
| **2022** | **13436,43** | 12317,16 | 380,94 | 738,33 |  | 2 |
| **2023** | **8951,90** | 8019,90 | 248,00 | 684,00 |  | 1 |
| **2024** | **7671,60** | 7008,50 | 216,80 | 446,30 |  | 1 |
| **2025** | **7744,50** | 7057,40 | 144,10 | 543,00 |  | 1 |
| 2 | Обустройство дворовых территорий | Администрация Первомайского района | **Всего** | **2146,20** | **511,36** | **104,74** | **1503,10** | **27,00** | **3** | Количество обустроенных дворовых территорий, ед. | |
| **2018** | **632,70** | 511,36 | 104,74 | 3,10 | 13,50 | 2 |
| **2019** | **13,50** |  |  |  | 13,50 |  |
| **2020** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2021** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2022** | **1500,00** |  |  | 1500,00 |  | 1 |
| **2023** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2024** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2025** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 3 | Определение границ земельных участков объектов благоустройства | Администрация Первомайского района | **Всего** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** | **0,00** | **3** | Количество проведенных топосъёмок, ед | |
| **2018** | **12,00** |  |  | 12,00 |  | 2 |
| **2019** | **8,00** |  |  | 8,00 |  | 1 |
| **2020** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2021** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2022** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2024** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2025** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 4 | Получение положительного заключения достоверности сметной стоимости | Администрация Первомайского района | **Всего** | **420,53** | **0,00** | **0,00** | **420,53** | **0,00** | **7** | Количество разработанных проектно-сметных документаций, ед. | |
| **2018** | **47,00** |  |  | 47,00 |  | 4 |
| **2019** | **87,81** |  |  | 87,81 |  | 1 |
| **2020** | **279,16** |  |  | 279,16 |  | 2 |
| **2021** | **6,56** |  |  | 6,56 |  | 1 |
| **2022** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2024** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2025** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка дизайн- проекта | Администрация Первомайского района | **Всего** | **925,00** | **0,00** | **0,00** | **925,00** | **0,00** | **3** | Количество разработанных дизайн- проектов | |
| **2018** | **0,00** |  |  |  |  | 1 |
| **2019** | **70,00** |  |  | 70,00 |  |  |
| **2020** | **180,00** |  |  | 180,00 |  | 1 |
| **2021** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2022** | **625,00** |  |  | 625,00 |  | 1 |
| **2023** | **50,00** |  |  | 50,00 |  |  |
| **2024** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2025** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация работ по скосу травы | Администрация Первомайского района | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | Количество приобретённых триммеров для травы, ед. | |
| **2018** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2019** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2020** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2021** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2022** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2024** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2025** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Первомайского района | **Всего** | **1335,50** | **0,00** | **1152,00** | **183,50** | **0,00** | **139** | Количество приобретенных контейнеров, ед. | |
| **2018** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2019** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2020** | **1335,50** |  | 1152,00 | 183,50 |  | 139 |
| **2021** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2022** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2024** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2025** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 1.** | | | **Всего** | **63794,64** | **54009,67** | **3269,55** | **6488,41** | **27,00** |  | | |
| **2018** | **3702,58** | 2997,96 | 614,04 | 77,08 | 13,50 |
| **2019** | **8208,92** | 7749,78 | 239,68 | 205,96 | 13,50 |
| **2020** | **7002,13** | 4542,46 | 1292,49 | 1167,18 | 0,00 |
| **2021** | **4901,57** | 4316,51 | 133,50 | 451,56 | 0,00 |
| **2022** | **15561,43** | 12317,16 | 380,94 | 2863,33 | 0,00 |
| **2023** | **9001,90** | 8019,90 | 248,00 | 734,00 | 0,00 |
| **2024** | **7671,60** | 7008,50 | 216,80 | 446,30 | 0,00 |
| **2025** | **7744,50** | 7057,40 | 144,10 | 543,00 | 0,00 |
| **Задача 2.Пропаганда благоприятной экологической обстановки и безопасности** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Проведение встреч со школьниками | Администрация Первомайского района | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | | **16** | | Количество проведённых встреч, ед. |
| **2018** | 2 | |
| **2019** | 2 | |
| **2020** | 2 | |
| **2021** | 2 | |
| **2022** | 2 | |
| **2023** | 2 | |
| **2024** | 2 | |
| **2025** | 2 | |
| 9 | Освещение в СМИ информации и статей | Администрация Первомайского района | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | | **80** | | Количество статей, ед. |
| **2018** | 10 | |
| **2019** | 10 | |
| **2020** | 10 | |
| **2021** | 10 | |
| **2022** | 10 | |
| **2023** | 10 | |
| **2024** | 10 | |
| **2025** | 10 | |
| **Итого по задаче 2.** | | | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | |  | | |
| **2018** |
| **2019** |
| **2020** |
| **2021** |
| **2022** |
| **2023** |
| **2024** |
| **2025** |
| **Задача 3. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Организация субботников | Администрация Первомайского района | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | | **48** | | Количество проведённых субботников, ед. |
| **2018** | 6 | |
| **2019** | 6 | |
| **2020** | 6 | |
| **2021** | 6 | |
| **2022** | 6 | |
| **2023** | 6 | |
| **2024** | 6 | |
| **2025** | 6 | |
| **Итого по задаче 3.** | | | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | |  | | |
| **2018** |
| **2019** |
| **2020** |
| **2021** |
| **2022** |
| **2023** |
| **2024** |
| **2025** |
| **Задача 4. Контроль над соблюдением действий по обустройству объектов необходимыми для инвалидов пандусами и другими важными сооружениями** | | | | | | | | | | | |
| 11 | Мониторинг общественных мест | Администрация Первомайского района | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | | **80** | | Количество выездов на общественные места, ед. |
| **2018** | 10 | |
| **2019** | 10 | |
| **2020** | 10 | |
| **2021** | 10 | |
| **2022** | 10 | |
| **2023** | 10 | |
| **2024** | 10 | |
| **2025** | 10 | |
| **Итого по задаче 4.** | | | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | |  | | |
| **2018** |
| **2019** |
| **2020** |
| **2021** |
| **2022** |
| **2023** |
| **2024** |
| **2025** |
| **Задача 5. Усиление контроля над использованием, охраной и благоустройством территорий** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мониторинг состояния объектов благоустройства | Администрация Первомайского района | **Всего** | **Финансирования не требуется** | | | | | **80** | | Количество выездов на объекты благоустройства, ед. |
| **2018** | 10 | |
| **2019** | 10 | |
| **2020** | 10 | |
| **2021** | 10 | |
| **2022** | 10 | |
| **2023** | 10 | |
| **2024** | 10 | |
| **2025** | 10 | |
| 13 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Администрация Первомайского района | **Всего** | **6278,40** | **0,00** | **0,00** | **6278,40** | **0,00** | **0** | Количество ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов, ед. | |
| **2018** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2019** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2020** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2021** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2022** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **2410,40** |  |  | 2410,40 |  |  |
| **2024** | **2911,00** |  |  | 2911,00 |  |  |
| **2025** | **957,00** |  |  | 957,00 |  |  |
| **Итого по задаче 5.** | | | **Всего** | **6278,40** | **0,00** | **0,00** | **6278,40** | **0,00** |  | | |
| **2018** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2020** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2021** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2022** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023** | **2410,40** | 0,00 | 0,00 | 2410,40 | 0,00 |
| **2024** | **2911,00** | 0,00 | 0,00 | 2911,00 | 0,00 |
| **2025** | **957,00** | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме** | | | **Всего** | **70073,04** | **46952,27** | **3125,45** | **11266,81** | **27,00** |
| **2018** | **3702,58** | 2997,96 | 614,04 | 77,08 | 13,50 |
| **2019** | **8208,92** | 7749,78 | 239,68 | 205,96 | 13,50 |
| **2020** | **7002,13** | 4542,46 | 1292,49 | 1167,18 | 0,00 |
| **2021** | **4901,57** | 4316,51 | 133,50 | 451,56 | 0,00 |
| **2022** | **15561,43** | 12317,16 | 380,94 | 2863,33 | 0,00 |
| **2023** | **11412,30** | 8019,90 | 248,00 | 3144,40 | 0,00 |
| **2024** | **10582,60** | 7008,50 | 216,80 | 3357,30 | 0,00 |
| **2025** | **8701,50** | 7057,40 | 144,10 | 1500,00 | 0,00 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

1) средства местного бюджета, на реализацию программ утверждаются решением о бюджете на соответствующий финансовый год;

2) средства федерального и областного бюджетов в объемах, предусмотренных [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E406F0A183BD8D2245A9F0A5C220C0270DDE5A71B802ECD866B2EA250CF5h5J) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и государственной программы Формирование комфортной городской среды Томской области (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 31.08.2017 № 317а на соответствующий финансовый год.

Привлечение средств внебюджетных источников производится в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (Приложение 5 к Программе).

Общий объем и источники финансирования Программы представлен в Таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | **Источники** | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | **46952,273** | 2997,96 | 7 749,78 | 4542,46 | 4316,51 | 12317,16 | 8019,9 | 7008,50 | 7057,40 |
| Областной бюджет | **3125,45305** | 614,04 | 239,68305 | 1292,49 | 133,5 | 380,94 | 248,0 | 216,80 | 144,10 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | **11266,81** | 77,08 | 205,96 | 1167,18 | 451,56 | 2863,33 | 3144,4 | 3357,30 | 1500,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | **27** | 13,5 | 13,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **61371,5361** | **3702,5830** | **8208,92305** | **7002,13** | **4901,57** | **15561,43** | **11412,3** | **10582,6** | **8701,50** |

Срок реализации Программы: 2018-2025 годы.