Целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений

на 2014-2016 г.г.»

с.Первомайское 2013г.

Целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений 2014-2016г.г.

ПАСПОРТ

Целевой программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2016 г.г.

Наименование программы: Целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-201 г.г.

Дата утверждена

Программы и Номер соответствующего Нормативного документа

Цели и задачи: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в ОУ, повышения уровня безопасности жизнедеятельности ОУ.

Задачи:

- Реализация требований законодательных и иных актов в области обеспечения безопасности ОУ, направленных на защиту здоровья и сохранении жизни обучающихся и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических угроз, пожаров, аварий.

- Приведение ОУ в соответствие с правилами и нормами пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями охраны труда.

- Организация обучения и периодической подготовки кадров ответственных за безопасность ОУ.

- Защита от преступлений против личности и имущества.

- Поддержание общественного порядка на территории ОУ.

- Организация подвоза обучающихся в соответствии с требованиями.

Целевые индикаторы:

- Обучение кадров ответственности за безопасность ОУ-100%

- Процент оснащенности ОУ металлическими входными дверями и 2018г-100%.

- Процент оснащенности ОУ системами видеонаблюдения-33%.

- Процент аттестованных рабочих мест в ОУ-ЮО%.

- Процент оснащения ОУ прямой связью с подразделением пожарной охраны-45%

- процент технически исправных школьных автобусов-100%.

Характеристика мероприятий программы:

- Общие организационные мероприятия.

- Пожарная безопасность.

- Антитеррорестическая безопасность.

- Обеспечение безопасного подвоза обучающихся.

Сроки реализации программы: 2014-2016г.г.

Объемы и источники финансирования:

Общий объем финансирования-16680 т.р.

По годам: 2014г.- 5588 т.р.

2015 г.-5169 т.р.

2016-5923 т.р.

Ожидаемые конечные результаты:

- Создание условий для организации безопасного учебно-воспитательного процесса-100% ОУ.

Соответствие МТБ муниципальных образовательных учреждений требованиям и нормам безопасности-95%.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимых ее решений программными методами.

Комплексная безопасность образовательного учреждения- это состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, технологического и природного характера обеспечивающее его безопасное функционирование. Достигается путем реализации социально разрабатываемой системой мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера.

Безопасность образовательного ^учреждения достигается в процессе реализации следующих мер и мероприятий.	Организация физической охраны объекта.

- Обеспечение инженерно-технического оборудования (ограждение, металлических дверей, охранная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация).

- Выполнение норм пожарной безопасности.

- Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности.

- Плановой работе по гражданской обороне.

Правовой основной обеспечение безопасности жизни деятельности учащихся работников является Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об образовании», «Об основах охраны труда в РФ», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и др.

Современное состояние муниципальных образовательных учреждений показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений инженерных сетей, а так же безопасность учебно- воспитательного процесса находится на недостаточном уровне.

Наиболее важными, требующие финансирования являются вопросы пожарной безопасности, требуются средства на обслуживание автоматической сигнализации, проведения огнезащитной обработки конструкций чердачных помещений, обновлений и перезарядки первичных средств	пожаротушения, замера сопротивления

электропроводки, оснащение электрощита в соответствии с требованиями.

Остро стоит вопрос оплатой обязательного обучения руководителей, специалистов ОУ правилам пожарной, электрической, безопасности, охраны труда.

В современной обстановке актуальной остается проблема антитеррорестической безопасности. Одним из показателей антитеррорестической безопасности является наличие ограждения и освещение территории учреждения, оборудование кнопками тревожной сигнализации, на сегодня из 24 ОУ они установлены только в 5, видеонаблюдение (имеется только в 1 ОУ) ; установке металлических входных дверей (установлены в 9 ОУ).

Требуется продолжение работы по аттестации рабочих мест в ОУ. На сегодня из 420 рабочих мест, аттестовано 152.

Остро стоят вопросы обслуживания и ремонта школьных автобусов.

Программные мероприятия позволят заложить основы безопасности с учетом специфики деятельности ОУ в соответствии с нормативными документами.

II. Программные мероприятия .

Мероприятия программы осуществляются по следующим основным направлениям.

1. Организационные мероприятия

- Проведение совещаний по безопасности должностных лиц ОУ.

- Проведение аттестации рабочих мест в ОУ.

- Организация аттестации и обучения руководителей и специалистов ОУ правилам безопасности: пожарной, электрической, охране труда.

- Оборудование современных уголков по дорожной, пожарной и антитеррорестической безопасности.

- Пожарная безопасность.

  - Сервисное обслуживание АПС.

  - Обновление и перезарядка огнетушителей.

  - Оснащение ОУ прямой связью с подразделением пожарной охраны.

  - Замеры сопротивления энергообдрудования.

  - Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом.

  - Окраски лестничных проемов и пожарных выходов термостойкими красками.

  - Оснащение электрощитовых инвентарем в соответствии с современными требованиями.

- Антитеррорестическая безопасность.

  - Сервисное обслуживание кнопки КЭВ.

  - Установка системы видеонаблюдения в ОУ.

  - Ремонт ограждения территории ОУ.

  - Установки металлических входных дверей.

4. Обеспечение безопасного подвоза обучающихся.

- Обучение, переподготовки водителей, ответственных за выпуск автобусов механиком, мед.работником.

- Проведение диагностики технического состояния школьных автобусов в соответствии с типовым проведением техосмотра.

- Сервисное обследование системы «Глонас» .

- Комплектование школьных автобусов огнетушителями, медаптечками.

- Заключение договоров на проведение технического обслуживания автобусов.

- Текущие ремонты школьных автобусов.

- Ресурсное обеспечение.

На реализацию мероприятий программы направляются средства местного бюджета. Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации представлены в приложении 1 к программе. Объемы финансирования предусмотренных на осуществление мероприятий программы на 2014-2016 г.г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

- Ожидаемые результаты программы.

Эффективность реализации программы при условии своевременного финансирования заключается в достижении следующих результатов:

- Создание условий для организации безопасного учебно-воспитательного процесса в 100% ОУ.

- Соответствие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности.

Система основных  программных мероприятий

Целевой программы «Комплексная безопасность ОУ на 2014-2016г.г.»..

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источник финансирования | Финан.затраты всего | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний, семинаров для руководителей должностных лиц ответственных за пожарную, электрическую, антитеррорестическую безопасность , охрану труда. | 2014-2016 |  | Без финансирования | - | - | - |
| 2 | Проведение аттестации рабочих мест |  | мб | 1136 т.р. | 300 т.р | 300 т.р. | 536 т.р |
| 3 | Организация обучения и аттестации руководителей по правилам пожарной, электробезопасности, охране труда. | 2014-2016 | мб | 192 т.р | 64 т.р. | 64 т.р. | 64 т.р |
| 4 | Оформление уголков охраны труда, пожарной, электробезопасности. | 201--2016 | мб | 360 т.р. | 120 т.р | 120 т.р | 120 т.р |
| 5 | Реализация программы по профилактике ДДТТ | 2014-2016 | мб | 255 т.р. | 85 т.р | 85 т.р | 85 т.р |
|  |  |  |  | 1943 | 579 | 569 | 805 |
| 2. Обеспечение пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервисное обслуживание АПС. | 2014-2016 | мб | 1100 т.р. | 360 т.р | 370 т.р | 380 т.р |
| 2 | Обновление и перезарядки огнетушителей. | 2014-2016 | мб | 241 т.р | 78 | 80 | 93 |
| 3 | Обеспечение ОУ прямой связью с ближайшим подразделением пожарной охраны (Улу-Юльская-2, Комсомольская2, Сергеевская, Ореховская, Куяновска я,ПСШ-3, садам). | 2014-2016 | мб | 440 т.р | 140 т.р | 150 т.р | 150 т.р |
| 4 | Замер сопротивления электрооборудования. | 2014-2016 | мб | 495 т.р | 160 | 165 | 170 |
| 5 | Обработка чердачных конструкций огнезащитным составом. | 2016 | МБ | 50 т.р. |  | 500 т.р |  |
| 6 | Окраска лестничных проемов, пожарных выходов термоустойчивыми красками. | 2014-2016 | МБ / | 180 т.р. | 60 т.р. | 60 т.р. | 60 т.р. |
| 7 | Оснащение электрощитовых инвентарем в соответствии с требованиями. | МБ | мб | 96 т.р. | 96 т.р. |  |  |
| 8 | Обслуживание, текущий ремонт энергохозяйства. |  |  | 4500 т.р | 1500 т.р | 1500 т.р. | 1500 т.р |
|  |  |  |  | 7562 | 2394 | 2325 | 2843 |
| 3. Обеспечение антитеррорестической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервисное обслуживание «Кнопки электронного вызова». | 2014-2016 | МБ | 126 т.р. | 42 т.р. | 42 т.р | 42 т.р. |
| 2 | Установки видеонаблюдения в Комсомольской, Улу- Юльской,Беляйской,С ергеевской,Березовско й школах, ЦДОД, ПСШ-нач.шк. | 2014-2016 | МБ | 1050 т.р. | 450 т.р. | 300 т.р. | 300 т.р. |
| 3 | Установка металлических входных дверей. Комсомольская СОШ- 4 двери. Ореховская СОШ-3 двери Березовская СОШ-4 двери Куяновская СОШ-4 двери. | 2014-2016 | МБ | 1700 т.р. | 700 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. |
| 3. Обеспечение антитеррорестической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервисное обслуживание «Кнопки электронного вызова». | 2014-2016 | МБ | 126 т.р. | 42 т.р. | 42 т.р | 42 т.р. |
| 2 | Установки видеонаблюдения в Комсомольской, Улу- Юльской,Беляйской,С ергеевской,Березовско й школах, ЦДОД, ПСШ-нач.шк. | 2014-2016 | МБ | 1050 т.р. | 450 т.р. | 300 т.р. | 300 т.р. |
| 3 | Установка металлических входных дверей. Комсомольская СОШ- 4 двери. Ореховская СОШ-3 двери, Березовская СОШ-4 двери, Куяновская СОШ-4 двери. | 2014-2016 | МБ | 1700 т.р. | 700 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. |
| 4 | Ремонт ограждения тнерритории ОУ установки световых точек в соответствии с требованиями. | 2014-2016 | МБ | 300 т.р. | 100 т.р. | 100 т.р. | 100 т.р. |
|  |  |  |  | 3176 | 1292 | 942 | 942 |
| 4.Обеспечение безопасного подвоза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение переподготовка Водителей, |  | МБ | 180 т.р | 60 т.р | 60 т.р | 60 т.р |
|  | мед.работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики технического состояния автобусов. |  | МБ | 183 т.р. | 61 т.р | 61.Т. р | 61 т.р. |
|  | Сервисное обслуживание «Глонас» |  | МБ | 108 т.р | 36 т.р | 36 т.р | 36 т.р |
|  | Школьных автобусов огнетушителями |  | МБ | 72 т.р. | 24 | 24 | 24 |
|  | Технологическое обслуживание школьных автобусов. |  | мб | 1296 т.р | 432 т.р | 432 т.р | 432 т.р |
|  | Текущие ремонты школьных автобусов. |  | МБ | 2160 т.р. | 720 т.р | 720 т.р. | 720 т.р. |
|  |  |  |  | 3999 т.р | 1333 | 1333 | 1333 |
|  | ИТОГО: |  |  | 16680 т.р. | 5588 | 5169 | 5923 |