Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2012                                                                                 № 248

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация Первомайского района до 2015 года

В целях газификации  жилищного фонда Первомайского района, а также в соответствии Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и  Постановлением Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Газификация Первомайского района до 2015 года» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича»  и разместить на официальном сайте Первомайского района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы администрации по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГОиЧС Сафронова Н.Г.

Глава Администрации                                                           М.Ф. Приставка

Первомайского района

Фомина В.В.

2-1747

Приложение 1

к Постановлению

Главы Администрации

от 29.08. 2012    № 248

Долгосрочная целевая программа

«Газификация Первомайского  района до 2015 года»

Паспорт Программы

| Наименование ДЦП | Долгосрочная целевая программа «Газификация Первомайского района до 2015 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Инициатор предложения о разработке ДЦП | Администрация Первомайского района |
| Заказчик ДЦП | Администрация Первомайского района |
| Исполнитель ДЦП | Администрация Первомайского района, Исполнители основных мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством РФ порядке |
| Разработчик ДЦП | Финансово-экономическое управление администрации Первомайского района |
| Цель и задачи ДЦП | Основной целью Программы является газификация жилищного фонда путем создания условий доступа к услуге газоснабжения. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей; - строительство внутрипоселковых газопроводов; -обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. |
| Показатели цели и задач ДЦП (с детализацией по годам реализации ДЦП) | Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. 2013 год; 2014 год; 2015 год. 0; 1173; 1476. Протяженность внутрипоселковых газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию, км: 2013 год; 2014 год; 2015 год. 0; 27; 67,5. |
| Сроки реализации ДЦП | 2012 – 2015 годы |
| Ресурсное обеспечение программы с указанием объемов и источников финансирования | Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Первомайский район» на очередной финансовый год и плановый период Наименование ресурсов; Всего, тыс. руб.; В т.ч. по годам. 2012; 2013; 2014; 2015. Расходы на реализацию программы, всего, в том числе:; 239300; 0; 36800; 81000; 121500. Местный бюджет; 10125; 0; 0; 4050; 607. Областной бюджет (по согласованию); 229175; 0; 36800; 76950; 115425. |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР (тыс. руб.) | - |
| Инвестиции (тыс. руб.) | 239300 |
| Прочие (тыс. руб.) | - |
| Ожидаемые показатели эффективности ДЦП | Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий: - развитие системы газоснабжения населенных пунктов района и повышение доступности к услуге газоснабжения для 1476 домовладений путем строительства 67,5 км газораспределительных сетей; - улучшение социально-экономических и бытовых условий жизни населения за счет снижения темпов роста затрат на жилищно-коммунальные услуги. - уровень газификации жилья в с.Первомайское составит 68,5%, в целом по району – 13,4%. |
| Организация управления и контроль за реализацией ДЦП | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Главы Первомайского района. |

Введение

- Предмет регулирования и сфера действия  Программы

Программа содержит комплекс мероприятий по решению проблемы отсутствия газификации жилищного фонда Первомайского района, первоочередного обеспечения потребностей населения района дешевым видом топлива (природным газом), улучшения бытовых условий жизни населения Первомайского района и возможность перспективного развития территории.

Программа определяет масштаб проблемы и сроки её решения и  потребность в финансовых ресурсах.

- Основные термины и определения

- газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

- газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

- газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика  использующее его в качестве топлива или сырья.

Раздел I. Содержание проблем газификации

  - Анализ проблем газификации

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести:

- отсутствие газораспределительных сетей;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

  - Описание существующего положения

Газификация в районе представлена только сниженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах. Уровень газификации СУГпо состоянию на 01.01.2012г. составляет 38%, что меньше 2009г. на 0,5%

Газоснабжение Первомайского  района СУГ в баллонах  охватывает все населенные пункты.

Ниже приведены данные газификации сжиженным углеводородным газом в баллонах жилищного фонда в разрезе населенных пунктов.

| Информация о количестве абонентов, имеющих газобаллонные установки СУГ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ГАЗОБАЛЛОНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Населённый пункт | Расстояние от рай.центра, км. | Численность населения на 01.01.2008 | Кол-во г/б установок на 01.01.2009 - 2010 | Кол-во г/б установок на 01.01.2011 | Кол-во г/б установок на 01.01.2012 |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Первомайское |  | 5800 | 1590 | 1290 | 1290 |
| 2 | п. Беляй | 2 | 1244 | 290 | 215 | 215 |
| 3 | с. Крутоложное | 8 | 437 | 90 | 81 | 81 |
| 4 | с. Торбеево | 10 | 466 | 43 | 40 | 40 |
| 5 | п.Майский | 10 | 120 | — | 15 | 15 |
| 6 | п. Новый | 9 | 599 | 84 | 96 | 96 |
| 7 | п. Борисова гора | 8 | 122 | — | 6 | 6 |
| 8 | с. Ломовицк | 5 | 308 | — | 26 | 26 |
| 9 | ст. Куендат | 9 | 58 | — | 8 | 8 |
|  | Итого |  | 9154 | 2097 | 1777 | 1777 |
| Куяновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Куяново | 24 | 520 | 220 | 126 | 126 |
| 2 | д. Калмаки | 15 | 283 | 60 | 29 | 29 |
| 3 | с. Березовка | 44 | 586 | 170 | 128 | 128 |
| 4 | д. Уйданово | 28 | 255 | 108 | 30 | 30 |
| 5 | д. Городок | 39 | 71 | 43 | 10 | 10 |
| 6 | д. Кульдорск | 32 | 32 | 28 | 2 | 2 |
| 7 | д. Малиновка | 49 | 162 | — | 10 | 10 |
| 8 | д. Лилиенгофка | 52 | 54 | — | 2 | 2 |
|  | Итого |  | 1963 | 629 | 337 | 337 |
| Сергеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сергеево | 26 | 902 | 190 | 112 | 112 |
| 2 | с. Ежи | 14 | 490 | 83 | 100 | 100 |
| 3 | с.Успенка | 19 | 327 | — | 75 | 75 |
| 4 | п. Петровск | 23 | 57 | — | 4 | 4 |
| 5 | д. Вознесенка | 19 | 211 | 33 | 10 | 10 |
| 6 | д. Царицинка | 22 | 71 | 21 | 7 | 7 |
| 7 | д. Сахалинка | 34 | 219 | 30 | 13 | 13 |
| 8 | Ст.Сахалинка | 38 | 89 | 15 | 5 | 5 |
| 9 | д. Рождественка | 34 | 129 | 11 | 15 | 15 |
| 10 | д. Узень | 37 | 213 | 17 | 28 | 28 |
|  | Итого |  | 2708 | 400 | 369 | 369 |
| Н-Мариинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Н-Мариинка | 18 | 308 | 46 | 43 | 43 |
| 2 | д. Куендат | 12 | 48 | 60 | 64 | 64 |
| 3 | д. Калиновка | 26 | 63 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | п.Орехово | 34 | 732 | 100 | 85 | 85 |
|  | Итого |  | 1151 | 215 | 196 | 196 |
| Комсомольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Комсомольск | 46 | 2856 | 257 | 318 | 318 |
| 2 | п. Апсагачево | 24 | 130 | 18 | 13 | 13 |
| 3 | п. Болагачево | 41 | 140 | 13 | 15 | 15 |
| 4 | п. Францево | 93 | 177 | 12 | 20 | 20 |
|  | Итого |  | 3303 | 300 | 366 | 366 |
| Улу-Юльское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Улу-Юл | 83 | 1369 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | п. Аргат-Юл | 103 | 444 | 40 | 25 | 25 |
| 3 | п. Альмяково | 106 | 442 | 20 | 15 | 15 |
|  | Итого |  | 2255 | 140 | 120 | 120 |
| Общее количество по Первомайскому району |  |  | 20534 | 3781 | 3165 | 3165 |
| Общее количество населёных пунктов |  |  |  | 30 | 38 | 38 |

  - Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

Проблема обеспечения потребностей населения дешевым видом топлива (природным газом) является в настоящее время  первоочередной и имеет социальную направленность. Переход к использованию в качестве топлива природного газа (вместо угля и нефти) будет способствовать снижению  затрат населения на оплату коммунальных услуг, улучшению условий жизни населения и одновременно снижению расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки населения.

Газификация жилищного фонда Первомайского района позволит решить следующие проблемные вопросы:

- Стабилизировать тарифы на предоставление жилищно-коммунальных услуг теплоснабжающими организациями. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, нефть, которая достигает 35-50%. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5-2 раза ниже по сравнению с другими видами топлива.

- Снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги. Затраты на пищеприготовление снизятся в 1,5-1,9 раза по сравнению с использованием дровяного топлива и в 5 раз по сравнению с использованием электричества.

- Создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории области.

- Улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. В настоящее время на объектах коммунального комплекса Томской области сжигается порядка 125,2 тыс.тонн каменного угля и 13,4 тыс.тонн сырой нефти. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит, не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.

  - Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Первомайского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами: 
         1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

  - Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Первомайского  района

1.5.1. Программа будет является документом, систематизирующим в районе работу по организации газоснабжения с.Первомайское, а также комплексным и системным планом действий  для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Первомайского  района. Решение вопросов газификации создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Первомайского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Первомайского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация  Первомайского района до 2015 года»  (далее – Программа)  являются:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",

- Постановление Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»

- Программа «Социально-экономического развития муниципального образования «Первомайского  района» на 2006-2015 годы»;

- Распоряжение Главы Первомайского района от 20.06.2012 № 195-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Газификация Первомайского района на период 2012-2015 годы».

Раздел II. Цель и задачи Программы

2.1. Основная цель Программы

Основной целью Программы является газификации жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий доступа к услуге газоснабжения.

2.2. Основные задачи Программы

Для  достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений  по развитию  газораспределительных сетей;

- строительство внутрипоселковых газопроводов;

- обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.

2.3. Достижение цели  и задач

Достижение поставленной цели и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств областного и местного бюджетов, направленных на реализацию программных мероприятий.

2.4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2012 – 2015 годы

Реализация Программы состоит из двух частей:

- разработка проектно-сметной	 документации;

- строительство внутрипоселковых газопроводов.

2.5. Показатели реализации программы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- уровень газификации домовладений, %;

- количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети  газоснабжения, ед.

- протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию, км.

По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Первомайского района до 13,4% (с.Первомайское  - 64,5%) при 100% подключении потребителей к построенным сетям газоснабжения. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики РФ уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества домовладений (квартир), газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в регионе, выраженное в процентах.

Цель, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

2.6. Программные мероприятия

Перечень мероприятий Программы, прогнозная стоимость их выполнения, сроки исполнения мероприятий, ответственные за выполнение мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий представлены в  приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы

3.1. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет доступность  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

3.2. Оценка эффективности реализации Программы

Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий:

-   развитие системы газоснабжения населенных пунктов района и повышение доступности  к   услуге  газоснабжения для 1476 домовладений путем строительства 67,5 км газораспределительных сетей;

-  улучшение социально-экономических и бытовых условий жизни населения за счет снижения темпов роста затрат на жилищно-коммунальные услуги.

- уровень газификации жилья в  с.Первомайское   составит 64,5%, по району уровень будет  - 13,4%.

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы

  - Механизм реализации Программы

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему природного газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

Разработка  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения.

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения  для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения  1476 домовладений в с. Первомайское.

Объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составляет 36 800 тыс. руб. Источником финансирования являются средства областного бюджета Томской области (по согласованию).

Строительство внутрипоселковых газопроводов

Программой предусмотрено строительство газопроводов в с. Первомайское общей протяженностью 67,5 км, что позволит 1476 домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения. Объем бюджетных средств на строительство внутрипоселковых газопроводов составляет 202 500 тыс. руб., в том числе 192 375 тыс. рублей средства областного бюджета (по согласованию) и 10 125 тыс. рублей местного бюджета. Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов обеспечивается за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования 5% и 95% соответственно. Разработка проектно-сметной документации  осуществляется за счет средств областного бюджета (по согласованию), полученных в  виде субсидии.  Ресурсное обеспечение Программы   представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы финансирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

  - Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по целевой областной программе, направленной на развитие газификации Томской области;

- субсидия из областного бюджета (по согласованию) на разработку проектно-сметной документации.

Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы

Заказчиком Программы выступает Администрация Первомайского района. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется  Межведомственной рабочей комиссией (далее – Комиссия). Состав комиссии и положение о комиссии  утверждается распоряжением Администрации Первомайского  района.

Исполнителями мероприятий Программы являются: специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.

4.5. Оценка рисков реализации Программы

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Раздел V. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с п. 2.5. раздела 2 и в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Первомайского района от 08.12.2008 № 210.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Газификация Первомайского  района

до 2015 года»

Цель, задачи и  показатели эффективности реализации

Долгосрочной целевой программы

«Газификация Первомайского района до 2015  года»*

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | значение показателей на момент разработки ДМЦП 2012 год | Изменение значений показателей по годам реализации Программы |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | Протяженность запроектированных сетей газоснабжения, км. | Ведомственная отчетность | 0 | 67,5 | 0 | 0 | 67,5 |
|  | Количество домовладений, которым запроектированы сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1476 |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация строительства внутрипоселковых газопроводов | Протяженность построенных газопроводов, в т.ч. введенных в эксплуатацию, км. | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. | Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 1173 | 1476 | 1476 |

*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Газификация Первомайского  района

до 2015 года»

Перечень программных мероприятий

| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение газификации жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2012 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Экономия средств, предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
|  |  | 2.Разработка проектно-сметной документации на газификацию с.Первомайское | 2013-2014 | 36 800 |  | 36 800 |  |  |  | Администрация Первомайского района | Протяженность, запроектированных сетей газоснабжения – 67,5 км. Количество домовладений, которым запроектирована возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1476 ед. |
|  | Задача 2. Организация строительства внутрипоселковых газопроводов | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 2013 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Экономия средств, предусмотренных на строительство газораспределительных сетей минимум на 5% |
|  |  | 2. Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 2014-2015 | 202 500 |  | 192 375 | 10 125 |  | х | Администрация Первомайского района | Строительство газораспределительных сетей всего 67,5 км. |
|  | Задача 3. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения | 1.Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Сдача/прием внутрипоселковых газопроводов в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальным контрактами Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1476 ед. |

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Газификация Первомайского  района

до 2015 года»

Обеспечение ДЦП*

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Расходы на реализацию ДЦП, всего, в том числе: | тыс. руб. | 239 300 | 0 | 36 800 | 81 000 | 121 500 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 239 300 | 0 | 36 800 | 81 000 | 121 500 |
| областной бюджет (по согласованию) |  | 229 175 | 0 | 36 800 | 76 950 | 115 425 |
| местный бюджет |  | 10 125 | 0 | 0 | 4050 | 6075 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 239 300 | 0 | 36 800 | 81 000 | 121 500 |
| трудовые ресурсы |  | х | х | х | х | х |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей ДЦП |  | х | х | х | х | х |

*  -  Объемы      финансирования ДЦП  могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Первомайский  район»  на плановый период.