Информация по итогам контрольного мероприятия - акта встречной проверки по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности), целевого использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт помещений здания МБОУ Первомайская СОШ в рамках совместного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Томской области «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно)

с. Первомайское                                                                                                              28 июня 2019 г.

Основание для проведения встречной проверки: Пункт 4.2 плана работы Контрольно-счетного органа Первомайского района на 2019 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа Первомайского района от 18.12.2018 № 32 и пункт 17 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2018 № 49.

На основании справки Контрольно-счетной палаты Томской области от 28.06.2019 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно) совместно с Контрольно-счетным органом Первомайского района».

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района.

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 15.05.2019.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 января 2019 года по 28 июня 2019 года.

Полное наименование проверяемой организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района.

Сокращенное наименование: МБОУ Первомайская СОШ

ИНН 7012003760

КПП 701201001

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района (далее - Первомайская СОШ) осуществляет свою деятельность на основании Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района 18.12.2015 №387.

Учредителем Первомайской СОШ является муниципальное образование «Первомайский район» в лице исполнительно-распорядительного органа - Администрация Первомайского района.

Уполномоченными представителями Учредителя являются Администрация Первомайского района, муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района Томской области (далее – Управление образования Администрации Первомайского района), Управление имущественных отношений администрации Первомайского района (далее – УИО), в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус данных органов.

Директор назначается на должность приказом начальника Управления образования Администрации Первомайского района в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами.

Юридический адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д.20.

Банковские реквизиты:

Отделение Томск, г. Томск, БИК 046902001

Расчетный счет № № 40701810600001000017, УФК по Томской области (Финансовое управление Администрации Первомайского района (МБОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района».

№ 6190500027 - лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в Финансовом управлении Администрации Первомайского района;

№ 7190500027 -лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в Финансовом управлении Администрации Первомайского района для прочих субсидий.

Должностные лица, ответственные в проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность директор МБОУ Первомайская СОШ Туркасова Нина Владимировна, главный бухгалтер до 06.03.2017г. Вертинская Ольга Михайловна с 06.03.2017г. - Сергеева Лариса Викторовна.

Перечень представленных проверяемым объектом документов: правоустанавливающие документы на объекты, Соглашения на предоставление субсидий, контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту Первомайской СОШ Первомайского района, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры, платежные поручения, исполнительная документация, проектная документация, платежные, расчетные и другие первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность.

Перечень непредставленных документов из числа затребованных: нет

По итогам проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения, недостатки:

1. Проектная документация «Капитальный ремонт помещений здания МБОУ Первомайская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д.20. Корректировка», разработанная в 2015 году и получившая на сметную документацию положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от 29.01.2016 № 70-1-6-0005-16 о проверке достоверности определения сметной стоимости, имела низкое качество, так как в процессе её реализации выявлены многочисленные недоработки и упущения.

2. Проект не в полной мере отражал фактическую потребность в необходимых мероприятиях, в связи с изменившимися требованиями нормативно-технической документации, а также пожеланиями Заказчика, и не обеспечивал безопасную эксплуатацию здания, в результате чего, в ходе реализации проекта возникла необходимость в проведении дополнительных обследований строительных конструкций и усилении несущих конструкций.

3. На момент реализации проект не в полной мере соответствовал действующим пожарным нормативам безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, мероприятиям для маломобильных групп населения и другое, в результате чего, Учреждением, совместно с подрядной организацией, авторским надзором и строительным контролем, в ходе проведения ремонта приняты 29 технических решений по изменению и корректировке проектных решений.

4. В составе проекта не был разработан проект организации строительства (ПОС), обязательная необходимость разработки которого установлена абзац второй пункта 7 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. В частности, ПОС должен был определить нормативную продолжительность капремонта для установления сроков выполнения работ при заключении контракта.

5. В нарушение положений МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», в частности п.4.70, в состав проекта ЛСР № 02-01-20 «Технология основная» неправомерно включено не монтируемое оборудование, мебель, инвентарь на общую сумму 9 420,337 тыс. руб. (в ценах 4 кв. 2017 года) Вместе с тем, при расчете НМЦК стоимость не монтируемого оборудования исключалась.

6. В сводный сметный расчет на капитальный ремонт помещений здания МБОУ Первомайская СОШ по адресу: 636930, Томская обл., с. Первомайское, ул. Советская, 20 (Корректировка) в главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» включены затраты на капитальный ремонт подсобных помещений хозяйственного блока площадью 368,5 кв.м на общую сумму 7 633,65 тыс. руб. (5399,9*1,0282*1,0109*1,02*1,18*1,13) в ценах 4 кв. 2017 года, расположенных в отдельно стоящем здании по адресу: Томская обл., с. Первомайское, ул. Советская, 20б и не являющимися объектами права оперативного управления МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района. Более того, МБОУ «Первомайская СОШ» предоставлены Свидетельства о государственной регистрации права собственности Муниципального образования «Первомайский район» от 24.03.2010 на нежилые помещения общей площадью 368,5 кв. м, из них:

- 212,1 кв. м – № 70АБ 410286 на нежилое помещение, 1 этаж по адресу: Томская обл., с. Первомайское, ул. Советская, 20б, пом. 1;

- 73,2 кв. м - № 70АБ 410285 на нежилое помещение, 1 этаж по адресу: Томская обл., с. Первомайское, ул. Советская, 20б, пом. 2;

- 83,2 кв. м -  № 70АБ 410287 на нежилое помещение, 1 этаж по адресу: Томская обл., с. Первомайское, ул. Советская, 20б, пом. 3.

Таким образом, объем затрат, предусмотренных Госпрограммой, не соответствовал цели предоставления средств - капитальный ремонт помещений здания МБОУ «Первомайская СОШ» по адресу: 636930, Томская обл., с. Первомайское, ул. Советская, 20, площадью 2807,2 кв.м. поскольку включал в себя расходы на капитальный ремонт подсобных помещений хозяйственного блока по адресу: с. Первомайское, ул. Советская, 20б, площадью 368,5 кв. м на общую сумму 7 633,65 тыс. руб.

7. Несмотря на разработку по заказу Первомайской СОШ в 2018 году проектно-сметной документации «Капитальный ремонт системы вентиляции», подготовленной ООО «Архитектурно-проектное бюро», данная ПСД оказалась невостребованной в ходе проведения данного капитального ремонта, что привело к неэффективному использованию средств областного бюджета на её разработку в сумме 191,314 тыс. руб.

8. После корректировки проекта в 2018 году, несмотря на прохождение сметной документацией проверки на достоверность в ООО «Томский центр ценообразования в строительстве» и получения положительного заключения от 03.04.2019 № 70-1-0322-19, при выборочном анализе ЛСР № 02-01-07/1 «Общестроительные работы (дополнительные)» установлены ошибки в определении объемов работ, влекущие за собой необоснованное увеличение сметной стоимости объекта капремонта на 1 282,235 тыс. руб. В последствие данные ошибки были продублированы при приемки выполненных работ в акте формы № КС-2 от 26.02.2019 № 81.

9. По муниципальному контракту от 03.03.2018 № 2 с ООО «СМУ № 7» по состоянию на 15.05.2019 подрядчиком предъявлено актов о приемке выполненных работ на общую сумму 69 904,974 тыс. руб. (97 % от цены контракта). Объемы незавершенных работ на сумму 2 230,087 тыс. руб. (72135,061-19949,168-35763,272-14192,534) (3 % от цены контракта) по состоянию на 15.05.2019 Заказчику подрядной организацией не предъявлены. В силу того, что откорректированная сметная документация была направлена на проверку достоверности определения сметной стоимости только в 2019 году, на отчетный период 15.05.2019 года подрядной организацией ООО «СМУ №7» не были подготовлены, а строительным контролем соответственно не приняты все выполненные объемы работ.

10. Несмотря, что по состоянию на 15.05.2019 к проверке не представлен Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта Первомайская СОШ (форма № КС-11), с 23.01.2019 здание школы эксплуатируется по своему функциональному назначению на основании Акта приемки оборудования после его комплексного опробования от 22.01.2019, подписанного с 16-ю замечаниями.

11. В связи с фактической незаконченностью ремонтных работ, в ходе проведения контрольного мероприятия ООО «СМУ № 7» продолжалось осуществление мероприятий по капитальному ремонту, дорабатывалась исполнительная документация, строительным контролем проводилась приемка выполненных работ. На отчетную дату 15.05.2019 проверяемого периода, капитальный ремонт Первомайская СОШ не завершен.

12. В результате выборочных контрольных обмеров общестроительных работ Актом контрольного обмера № 1 установлены как не предъявленные к оплате объемы фактически выполненных работ, ведущие к занижению стоимости работ, так и превышающие фактически выполненные объемы работ, ведущие к завышению стоимости работ. Стоимостная оценка вышеуказанных несоответствий не производилась, так как они в равной степени ведут как к завышению, так и к занижению стоимости выполненных работ.

13. В ходе контрольного мероприятия были установлены факты недолжной приемки строительным контролем (ОГКУ «Облстройзаказчик») выполненных работ, выразившейся в принятии к оплате завышенных объемов работ.

14. В нарушение п. 1.1, п. 1.2 Соглашения от 18.04.2018 № 159 и п.2.2 Контракта от 03.03.2018 № 2 с ООО «СМУ № 7» средства субсидии в общей сумме 1 217,137 тыс. руб. использованы на оплату ООО «СМУ № 7» фактически невыполненных объемов работ: по устройству дощатых покрытий в объеме 2009,7 м2, по уплотнению грунта пневматическими трамбовками в объеме 2805,66 м3, неиспользованного материала «Вата минеральная «ISOVER» Звукозащита-50» в объеме 46,24 м3, то есть на цели, не соответствующие целям предоставления бюджетных средств. В ходе проведения контрольного мероприятия, по результатам контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «СМУ № 7» были возвращены неправомерно израсходованные бюджетные средства, в частности предоставлены Учреждению сторнирующие Акты формы № КС-2.

15. В нарушение п. 1.1, п. 1.2 Соглашения от 18.04.2018 № 159 допущено использование бюджетных средств на цели, не соответствующие целям предоставления бюджетных средств на общую сумму 339,043 тыс. руб., выразившееся в оплате ООО «СМУ № 7» демонтажных работ по хозяйственному блоку находящегося по адресу с. Первомайское, ул. Советская, 20б. В ходе проведения контрольного мероприятия, по результатам контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «СМУ № 7» были возвращены неправомерно израсходованные бюджетные средства, в частности предоставлены Учреждению сторнирующие Акты формы № КС-2.

16. В акте о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 24.08.2018 № 33. Учреждением в нарушение п.2.2 контракта от 03.03.2018 № 2 с ООО «СМУ № 7» произведены неправомерные расходы бюджетных средств в сумме 174,86 тыс. руб. на двойную оплату стоимости стальных радиаторов. В ходе проведения контрольного мероприятия, по результатам контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «СМУ № 7» были возвращены неправомерно израсходованные бюджетные средства, в частности предоставлены Учреждению сторнирующие Акты формы № КС-2.

17. В результате переоформления актов о приемке выполненных работ, допущено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 1 145,86 тыс. руб., из них:

- 1 097,06 тыс. руб. за счет двойной оплаты работ по актам формы № КС-2 от 30.07.2018 № 32 и от 18.04.2019 № 92;

- 48,8 тыс. руб. за счет неверного исключения актов о приемке выполненных работ с применением непредвиденных затрат в размере 2 % и включения этих же актов, но с применением затрат на производство работ в зимнее время в размере 2,82 %.

Таким образом, Учреждением в нарушение п. 2.2 контракта от 03.03.2018 № 2 произведены неправомерные расходы бюджетных средств в сумме 1 145,86 тыс. руб. на двойную оплату работ по актам формы № КС-2. В ходе проведения контрольного мероприятия, по результатам контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «СМУ № 7» были возвращены неправомерно израсходованные бюджетные средства, в частности предоставлены Учреждению сторнирующие Акты формы № КС-2.

18. Учреждением использованы бюджетные средства на инструментальное обследование помещений № 1,2,3 хозблока находящихся по адресу: с. Первомайское, ул. Советская, 20б в сумме 170 тыс. руб. на цели, не соответствующие целям, определенным п. 1.2 Соглашения от 18.04.2018 № 159, что является нецелевым использованием бюджетных средств.

- В проверяемом периоде (2017-2019 годы) в состав контрактной службы Первомайская СОШ включен работник Учреждения, не обладающий теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок и не отвечающий требованиям профессионализма в сфере закупок, что является нарушением ст. 9, ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ МБОУ.

- Закупка на «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания МБОУ Первомайской СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д. 20» необоснованно включена Первомайской СОШ в План закупок на 2017 год (в редакции от 11.10.2017) с объемом финансового обеспечения закупки в размере 78 452,593 тыс. руб. при отсутствии в Плане ФХД, что является нарушением ч. 8 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, пп. «б» п. 3, пп. «б» п. 4, п. 8 Требований к плану закупок № 1043, п. 11.1 Требований к плану ФХД № 81н.

- Информация по закупке на Капитальный ремонт Первомайской СОШ, включенная в План закупок на 2017 год и утвержденная 11.10.2017, размещена в ЕИС только 30.10.2017 (что превышает допустимый срок в три рабочих дня со дня утверждения или изменения такого плана), что является нарушением ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

- Проверкой при формировании МБОУ Первомайская СОШ индивидуального кода закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания МБОУ Первомайской СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д. 20» для включения в План закупок, установлено применение в разрядах 30 - 33 ИКЗ кода ОКПД2, не соответствующего виду услуг, предусмотренному для осуществления строительного контроля, что является нарушением ч. 3 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, п. 5 Порядка № 422, ОК 034-2014, и недостоверное определение ИКЗ, в связи с применением в разрядах 34 - 36 ИКЗ вида расходов, не соответствующего бюджетной классификации Российской Федерации, что является нарушением раздела 5(1).2 Указаний Минфина РФ № 65н.

- Проверкой установлены нарушения МБОУ Первомайской СОШ ч.  3 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, п. 5 Порядка № 422, ОК 034-2014, в части недостоверного определения ИКЗ, в связи с применением в разрядах 30 - 33 ИКЗ кода ОКПД2, не соответствующего виду услуг, предусмотренному для осуществления закупки «Выполнение строительного контроля при проведении капитального ремонта помещений Первомайской СОШ»; нарушение раздела 5(1).2 Указаний Минфина РФ № 65н в связи применением в разрядах 34 - 36 ИКЗ вида расходов, не соответствующего бюджетной классификации Российской Федерации.

- План закупок на 2017 год (редакция от 23.10.2017) размещен Учреждением в ЕИС 30.10.2017 - с нарушением сроков его размещения (3 рабочих дня), что является нарушением п. 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168, ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

- Закупки на «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания МБОУ Первомайской СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д. 20» и на «Выполнение строительного контроля при проведении капитального ремонта помещений Первомайской СОШ», размещенные в Плане закупок на 2017 год со сроком осуществления планируемых закупок по 31.12.2018, в Плане закупок на 2018 год (в базовой редакции от 18.01.2018 № 0) отсутствовали, что является нарушением ч. 4 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, п. 5, п. 7 Требований к плану закупок № 1043.

- Контрольным мероприятием установлены отсутствия обоснований внесения изменений в План закупок на 2018 год (в редакции от 15.03.2018) по закупке на «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания МБОУ Первомайской СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д. 20», что является нарушением ч. 6 ст. 17 Закупки № 44-ФЗ, пп. «з» п. 1 Требований к плану закупок № 1043.

- Информация по закупке «Выполнение строительного контроля при проведении капитального ремонта помещений Первомайской СОШ», отраженная  Заказчиком в графах «Наименование мероприятий государственной программы или программы субъекта РФ…» и «Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы…» «Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Плана закупок, не соответствует цели данной закупки, указанной в графе «Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ….» пункта 7 утвержденного Плана закупок на 2018 год (в редакции от 15.03.2018), а в графе «Наименование государственной программы или программы субъекта РФ…» «Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация не заполнена, что является нарушением требований, установленных пп. «а» п. 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №  555, ч. 2 ст. 18 Закона № 44-ФЗ.

- В отдельных редакциях Планов-графиков на 2017 и 2018 годы по закупкам  на Капитальный ремонт Первомайской СОШ и на «Выполнение строительного контроля при проведении капитального ремонта помещений Первомайской СОШ» не заполнена графа 9 «Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» «Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок», прилагающейся к Плану-графику закупок, что является нарушением требований ч. 7 ст. 18, п. 4 ч. 3, ч. 5 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 13 Требований к формированию плана-графика № 554, п. 4 Правил № 555.

- В Планах-графиках закупок товаров, работ, услуг на 2017 и 2018 года (в редакциях от 28.02.2018, от 01.10.2018, от 09.01.2019) по закупке Капитальный ремонт Первомайской СОШ не отражено наличие дополнительного требования, предусмотренного условиями аукционной документацией в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, что является нарушением п.3 ч. 3 ст. 21 Закона № 44-ФЗ.

- В Планах-графиках на 2017 год и на 2018 год информация о размерах предоставляемых обеспечений заявок участников закупок и обеспечения исполнения контрактов по закупкам на Капитальный ремонт Первомайской СОШ и на осуществление строительного контроля не отражена, что является нарушением п. 6 ч. 3 ст. 21 Закона № 44-ФЗ.

- В План-график на 2017 год разработан и утвержден Заказчиком сверх объема прав в денежном выражении в общей сумме 70 595,905 тыс. руб. (69 834,707+761,198), т.к. в Плане ФХД на 2017 год расходы на закупку Капитальный ремонт здания Первомайской СОШ в сумме 69 834,707 тыс. руб. и на осуществление строительного контроля в сумме 761,198 тыс. руб. не предусмотрены, что является нарушением ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований к формированию плана-графика № 554, п. 11.1 Требований к плану ФХД № 81н.

- В соответствии с пп. 5.1.15-5.1.18 Контракта от 03.03.2018 № 2 подрядной организацией ООО «СМУ № 7» предоставлен договор субподряда от 05.03.2018 № 2 с ООО «ИнвестСтрой», на выполнение работ по Капитальному ремонту Первомайской СОШ, как с субъектом малого предпринимательства, с ценой договора 68 095,822 тыс. руб. (98% от цены контракта), превышающей 15% от цены Контракта, что является нарушением п. 1.3 Контракта от 03.03.2018 № 2, п. 2.9.2 аукционной документации.

- Отсутствие в качестве приложения к дополнительному соглашению от 27.07.2018 № 1 к контракту от 03.03.2018 №2 технической и сметной документации, которые согласно ч. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ определяют объем, содержание и цену работ, а также отсутствие в «Описаниях объекта закупки» информации о функциональных, технических и качественных характеристиках объекта закупки (в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ) не позволяют однозначно отнести произведенные дополнительными соглашениями изменения к улучшению качества, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) работ и сделать вывод о соответствии произведенных изменений ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

- В период выполнения Контракта на капитальный ремонт объем работ по договору был уменьшен дополнительным соглашением от 27.07.2018 № 1, при этом стоимость Контракта не изменена, что является нарушением требований пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Сумма внесенных изменений условиями дополнительного соглашения от 27.07.2018 № 1 к контракту от 03.03.2018 № 2 не определена.

- Дополнительное соглашение от 27.07.2018 № 1 к контракту от 03.03.2018 № 2 в ЕИС не размещено, что является нарушением ч. 26 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

- Указанный в Требовании МБОУ Первомайская СОШ от 18.03.2019 № 35/1 расчет пени не в полной мере соответствует положениям п. 8.4.1 Контракта 03.03.2018 №  2, Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042, требованиям ч. 6, ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

- В обосновании НМЦК на капитальный ремонт применены индексы-дефляторы, без ссылок на источник информации, из которого они применены.

- Описание объекта закупки на осуществление строительного контроля не позволяет определить объем работ. Несмотря на ссылку на проектную документацию в п. 1.1, п. 12.1 проекта контракта, непосредственно проектная документация, определяющая виды и объемы работ, в составе конкурсной документации отсутствует.

В составе расчета при обосновании НМЦК указана сумма со ссылкой на ПСД (без указания наименования), уровень цен и указание на применение индексов-дефляторов. Непосредственно сам расчет с указанием размера сметной стоимости, получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, размера норматива затрат на строительный контроль, значения индексов-дефляторов и их правовое обоснование для применения отсутствует. Проектная документация в составе конкурсной документации отсутствует. Таким образом, при отсутствии исходных данных установить правомерность обоснования НМЦК не представляется возможным.

- В протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе отсутствует решение каждого члена единой комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона № 44-ФЗ и конкурсной документации, что является нарушением п. 3 ч. 11 ст. 53 Закона № 44-ФЗ, ч. 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ.

- Согласно результатам определения поставщика, сформированным на основании размещенных в ЕИС протоколов, основанием для признания открытого конкурса несостоявшимся в ЕИС указана ч. 6 ст. 53 Закона № 44 – ФЗ. Кроме того, в реестре контрактов основанием для признания открытого конкурса несостоявшимся в ЕИС указаны ч. 1 и ч. 7 ст. 55 Закона № 44 – ФЗ. Из чего следует, что информация, размещаемая в ЕИС, содержит противоречия с первоисточниками.

- Согласно п. 11.6 Контракта от 24.01.2018 № 1 все приложения должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и подписаны надлежащим образом. Согласно п. 12.1 Контракта от 24.01.2018 № 1 приложение 1 «Проектно-сметная документация» и приложение 2 «Техническое задание» являются его неотъемлемыми частями. Вместе с тем, к контракту приложено «Техническое задание», подписанное сторонами контракта. Приложение 1 «Проектно-сметная документация» к контракту отсутствует, в ЕИС не размещено. Следует отметить, что проектная документация в составе конкурсной документации также отсутствовала.

- После оплаты и подписания документов о приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результаты исполнения контрактов на Капитальный ремонт и осуществление строительного контроля в установленные сроки не отражены Заказчиком в Отчетах об исполнении Контрактов и не размещены в ЕИС, что является нарушением ч. 9, ч. 11 ст. 94 Закона №  44-ФЗ, пп. «б» п. 3 Положения №  1093, ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.

- В показатель «Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях» в графе «Предусмотрено контрактом» Отчетов об исполнении контракта от 29.05.2018 изменения внесены без нарастающего итога исполнения контрактов от 03.03.2018 №2 и от 24.01.2018 №1 изменения внесены без нарастающего итога исполнения контракта, что является нарушением п. 7 Положения № 1093.

- В разделе V «Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения» отчетов об исполнении контрактов (от 03.05.2018 и от 08.07.2018) отсутствуют данные об изменении условий контракта, что является нарушением п. 3 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 28 Положения № 1093. Так, по состоянию на 03.05.2018 к контракту от 24.01.2018 № 1 заключено дополнительное соглашение от 20.04.2018 № 1.

- Поправки обусловлены вступлением в силу с 1 января 2019 года новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также утверждением порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации и новых кодов КОСГУ. Новшества подлежат применению при формировании учетной политики и показателей бухучета, начиная с 2019 года. Однако данные изменения в приказ МБОУ Первомайская СОШ от 29.12.2018 № 285 «Об учетной политике учреждения» не внесены.

- В нарушении ст. 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 11 Приложения № 2 Приказа Минфина России № 157н, Приложений №2, №3, № 5 к Приказу Минфина России № 52н:- наименование Журнала операций №2 (Ж/О по банковскому счету) не соответствует требованиям и не закреплено Учетной политикой Учреждения; - в заголовочной части Журналов операций (ф. 0504071) не заполняются строки «Наименование учредителя», «Наименование бюджета», в кодовой зоне не проставляется код «по ОКПО»;- в содержательной части Журналов операций (ф. 0504071) не указано количество листов приложений.

- В Учетную политику Учреждения изменения, применяемые при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета в 2019 году не вносились, вследствие чего не учтены требования пункта 92 Приказа Минфина России № 174н, в части отражения доходов в виде субсидии на иные цели с применением новых аналитических счетов: 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления», 205.62 «Расчеты по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» и требования пункта 9.5.2 Приказа Минфина России № 209н, в части использования новых подстатей КОСГУ: 152 «Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» – предназначенного для отражения целевых субсидий текущего характера, 162 «Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» – предназначенного для отражения целевых субсидий капитального характера». Указанные подстатьи применяются вместо ранее использовавшейся подстатьи 183 «Доходы от субсидии на иные цели» (2018 год), что является нарушением требований Приказа Минфина России №174н.

- При заполнении Инвентарной карточки (ф.0504031) нарушены требования пункта 3 Приложения 5 Приказа Минфина России №52, а именно: не заполнен реквизит в кодовой зоне «Номер», предназначенный для указания кадастрового номера земельного участка, на котором расположен объект, не заполнена строка «Назначение объекта», в графах 7 – 10 «Документ, устанавливающий правообладание (обременение)» раздела 1 «Сведения об объекте» отсутствует информация о праве оперативного управления, хозяйственного ведения или об ограничениях по владению, пользованию, распоряжению имуществом.

- При наличии разработанных и утвержденных положений нормативно – правовых актов ведения бухгалтерского учета в МБОУ Первомайская СОШ, в проверяемом периоде, в нарушение требований раздела 6 «Санкционирование расходов экономического субъекта» приказа Минфина России № 157н, раздела 5 «Санкционирование расходов» пп. 178, 179, 180 приказа Минфина России № 174н, операции по санкционированию обязательств (денежных обязательств) бюджетного учреждения, принимаемых в рамках проведения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций (капитальный ремонт помещений здания МБОУ Первомайская СОШ), фактически не формировались, что подтверждается представленной к проверке Главной книгой (ф. 0504072) за 2018 год.

Направить в адрес Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района представление Контрольно-счетного органа Первомайского района для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

По результатам проверки направить информационное письмо учредителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Администрации Первомайского района».

В связи с тем, что у Контрольно-счетного органа нет полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере закупок, в соответствии с частью 4. статьи 7.29.3 и частями 2.1 и 3 статьи 7.30 КоАП РФ, материалы проверки в сфере закупок будут направлены в Комитет контроля в сфере закупок Томской области для принятия по ним мер ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Направить отчет о результатах встречной проверки «По результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности), целевого использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт помещений здания МБОУ Первомайская СОШ в рамках совместного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Томской области «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно):

- в Думу Первомайского района,

- Главе Первомайского района.

Председатель Контрольно-счетного органа

Первомайского района                                                                                                          Л.В. Савченко

Инспектор Контрольно-счетного органа

Первомайского района                                                                                                       О.С. Липницкая

Директор Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

Первомайская средняя общеобразовательная школа

Первомайского района                                                                                                         Н.В.Туркасова

«____» __________________20____г.

Один экземпляр акта по результатам контрольного мероприятия получил (а):

«____» __________20___ г. _________________________ ______________   ___________________

(должность)                           (подпись)        (расшифровка подписи, ФИО)