Приложение

к решению Думы

Первомайского района

от 29.11.2023 №377

Ликвидация мест несанкционированного складирования ТКО 2023

| Лимиты (областные и местные) | Назначение | Заключено контрактов | Экономия | Освоено | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 741 950 | с.Сергеево, С.Ежи |  |  |  |  |
|  | Ликвидация мест несанкционированного складирования ТКО в окрестностях с.Сергеево (70:12:0200037:13) | 1 711 962,25 | 0 | 1 711 962,25 | 29 987,75 |
|  | Контракт №0165200003322000230от 31.0.2023 |  |  |  |  |
|  | Ликвидация мест несанкционированного складирования ТКО в окрестностях с. Ежи (70:12:0200037:44) |  |  |  |  |
|  | Договор 07-07/23-3 от 07.07.2023 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1 711 962,25 |  |  | 29 987,75 |
| 1 824 520 | Д.Туендат,с.Новомариинка |  |  |  |  |
|  | Ликвидация мест несанкционированного складирования ТКО в окрестностях д.Туендат (70:12:0200031:13) | 1 824 520 | На проверке | На проверке | На проверке |
|  | Ликвидация мест несанкционированного складирования ТКО в окрестностях с.Новомариинка (70:12:0200039:17) |  |  |  |  |
|  | Контракт №24 от 17.07.2023 | 1 824 520 |  |  |  |
| 3 566 470 | Всего: | 3 536 482,25 |  |  |  |

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» в Первомайском районе в 2023 года ликвидировались 4 свалки.

В Сергеевском сельском поселении 2 свалки: в окрестностях с.Сергеево (70:12:0200037:13) (1 111,96); в окрестностях с. Ежи (70:12:0200037:44) (600,00). В Новомариинском сельском поселении 2: в окрестностях д.Туендат (70:12:0200031:13) (1 068,88); в окрестностях с.Новомариинка (70:12:0200039:17) (730,98).

Для реализации мероприятий разработана необходимая проектно-сметная документация. Финансирование работ осуществляется, в том числе, за счет средств из областного бюджета. (79,98% областной бюджет; 20,02% местный бюджет) Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок.

| № | Муниципальное образование | Количество свалок | Дата заключения муниципального контракта | Дата ликвидации | Потенциальный подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайский район |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Туендат | 1 | 17.07.2023 | 04.09.2023 | ООО "Томскэнергосервис" |
| 2 | с.Новомариинка | 1 | 17.07.2023 | 28.09.2023 | ООО "Томскэнергосервис" |
| 3 | с.Сергеево | 1 | 07.07.2023 | 31.07.2023 | ООО "Томскэнергосервис" |
| 4 | с.Ежи | 1 | 07.07.2023 | 16.08.2023 | ООО "Томскэнергосервис" |

В соответствии с договором оказания услуг по захоронению отходов ООО «АБФ Логистик» были приняты от ООО «Томскэнергосервис» и размещены (захоронены) на полигоне сПервомайское доставленные из мест несанкционированных свалок Сергеевского сельского поселения и Новомариинского сельского поселения общей массой 986,89 тонн.

На 2023-2026 гг. в Первомайском районе планируются мероприятия по ликвидации свалок за счет средств, поступающих от организаций за негативное воздействие на окружающую среду, а также административных штрафах, установленных главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и платежах по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде; (3 287,00) 2023-2026 гг.