# ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2024 годы» (далее Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы (при наличии) | Отдел строительства и архитектуры Администрации Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО И ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы (подпрограммы муниципальной программы) | 1) Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Первомайский район»; 2) Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Первомайского района; 3) Совершенствование эстетического вида Первомайского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | 1.Количество благоустроенных мест массового отдыха, ед. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1) Содержание существующих объектов благоустройства; 2) Пропаганда благоприятной экологической обстановки и безопасности; 3) Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 4) Контроль над соблюдением действий по обустройству объектов необходимыми для инвалидов пандусами и другими важными сооружениями; 5) Усиление контроля над использованием, охраной и благоустройством территорий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | 1.Количество проведенных субботников, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  | 2.Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду благоприятной экологической обстановки, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Федеральный бюджет | 39588,14355 | 2997,963 | 7749,78 | 4542,46 | 4316,51 | 12317,16 | 7664,27055 | 0 |
|  | Областной бюджет | 2897,69234 | 614,04 | 239,68305 | 1292,49 | 133,50 | 380,94 | 237,03929 | 0 |
|  | Местные бюджеты | 5396,94891 | 77,0605 | 205,96 | 1167,18 | 451,56 | 2863,33 | 631,85841 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 27,0 | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 47 909,7848 | 3702,5635 | 8208,92305 | 7002,13 | 4901,57 | 15561,43 | 8533,16825 | 0 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие | 47 909,7848 | 3702,5635 | 8208,92305 | 7002,13 | 4901,57 | 15561,43 | 8533,16825 | 0 |
| Организация управления муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Реализацию муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) осуществляет Администрация Первомайского района, Администрации сельских поселений Первомайского района, Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Первомайская», Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Асиножилсервис». Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС. Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ведущий специалист по целевым программам отдела строительства и архитектуры Администрации Первомайского района и Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения Администрации Первомайского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |