АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2025                                                                                                                         № 294

с. Первомайское

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Глава Первомайского района                                                                             И.И. Сиберт

Мазаник С.А.

8(38245)2-29-81

# Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением

# Администрации Первомайского района

# от 27.11.2025 № 294

Муниципальная программа

# «Повышение энергетической эффективности на территории

# Первомайского района»

с. Первомайское

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района»

| Наименование Муниципальной программы (далее МП) | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МП | - Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; - Муниципальные образования сельских поселений Первомайского района; - Бюджетные учреждения Первомайского района; - Предприятия и организации Первомайского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района, % |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района |  |  | 87 |  |  | 88 |  |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  |
| Задачи МП | 1 | Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  | 1.Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв.м. | 0,020 |  |  | 0,019 |  |  | 0,018 |  |  | 0,017 |  | 0,016 |  |
|  | 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, куб.м/чел. | 0,15 |  |  | 0,14 |  |  | 0,13 |  |  | 0,12 |  | 0,11 |  |
|  | 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, Гкал/кв.м. | 0,79 |  |  | 0,78 |  |  | 0,77 |  |  | 0,76 |  | 0,75 |  |
|  | 2 | Удельный расход холодной воды в бюджетных учреждениях, куб.м/чел. | 8,0 |  |  | 7,5 |  |  | 7,0 |  |  | 6,5 |  | 6,0 |  |
|  | 3.Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 16,84 |  |  | 16 |  |  | 15,5 |  |  | 15 |  | 14,5 |  |
|  | 2 | Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды. % | 20 |  |  | 19,5 |  |  | 19 |  |  | 18,5 |  | 18 |  |
| Срок реализации МП | 2026-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Местные бюджеты (по согласованию) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  | 1230,0 |  | 1230,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Всего по источникам |  | 1230,0 |  | 1230,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств |  | Всего |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
|  | инвестиции |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | прочие |  | 1230,0 |  | 1230,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Администрация Первомайского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, дорожному комплексу, ГО и ЧС. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа направлена на решение проблемных вопросов, обусловленных необходимостью повышения энергоэффективности на территории Первомайского района.

Повышение энергоэффективности на территории Первомайского района осуществляется в пределах полномочий муниципального района, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе района     является актуальным и необходимым условием нормального функционирования коммунальной инфраструктуры, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Реализация политики энергосбережения на территории Первомайского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на координации мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

На территории Первомайского района функционирует 6 организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (отопление, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО) (табл.1.).

Таблица 1. – Деятельность предприятий ЖКХ Первомайского района

| Муниципальное образование | Наименование организации | Сфера услуг |
| --- | --- | --- |
| Сергеевское сельское поселение Первомайского муниципального района Томской области | ООО УК «СВК», ООО «Эко-транс», ООО «ГТС», ООО «АБФ «Логистик» | Водоснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО |
| Первомайское сельское поселение Первомайского муниципального района Томской области | ООО УК «СВК», ООО «Эко-транс», ООО «ГТС», ООО «АБФ «Логистик» | Водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО |
| Комсомольское сельское поселение Первомайского муниципального района Томской области | ООО УК «СВК», ООО «ГТС», ООО «АБФ «Логистик» | Водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО |
| Улу-Юльское сельское поселение Первомайского муниципального района Томской области | МУП «Жилкомхоз» | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение |
| Новомариинское сельское поселение Первомайского муниципального района Томской области | ООО УК «СВК», ООО «Эко-транс», ООО «ГТС», ООО «АБФ «Логистик» | Водоснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО |
| Куяновское сельское поселение Первомайского муниципального района Томской области | ООО УК «СВК», ООО «Эко-транс», ООО «ГТС», ООО «АБФ «Логистик» | Водоснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО |

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля потребления составляет 85,4% и 85,9% от общего объема.  Потребление услуг центрального отопления населением составляет 60,0% от общего объема, бюджетная сфера - 35% от общего объема.

Общая площадь жилищного фонда Первомайского района составляет 461,4 тыс.м. кв., в том числе 12,674 тыс. м кв. – муниципальный жилищный фонд.

В 2025 году на территории Первомайского района насчитывается 86 многоквартирных домов, из них: 68 домов - Первомайское сельское поселение, 7 домов – Комсомольское сельское поселение, 10 домов – Улу-Юльское сельское поселение. 1 дом – Куяновское сельское поселение. Все многоэтажные дома оборудованы системами отопления и центрального водоснабжения.

Способы управления многоквартирными домами Первомайского района по состоянию на 01.10.2025 года: непосредственное управление собственниками помещений 20,9%; без управления 31,4%; управление управляющей организацией 47,7%. На территории района энергетические обследование, в том числе тепловизионная диагностика, многоквартирных домов не проводились. Энергетические паспорта зданий отсутствуют.

Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах поселений Первомайского района представлены в таблице 2. Характеристика категория жилых помещений представлена в таблице 3.

Таблица 2. – Категория благоустройства жилых помещений Первомайского района в разрезе поселений

| Поселение | Категория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первомайское с/п |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Комсомольское с/п |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Улу-Юльское с/п |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Куяновское с/п |  |  | + |  |  | + | + | + |
| Сергеевское с/п |  |  | + |  |  | + | + | + |
| Новомариинское с/п |  |  | + |  |  | + | + | + |

Таблица 3. – Характеристика жилых помещений

| Категория 2 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение |
| --- | --- |
| Категория 3 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой горячего водоснабжения |
| Категория 4 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами горячего водоснабжения и водоотведения |
| Категория 6 | Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой водоотведения. Жилое помещение может быть оборудовано системой горячего водоснабжения посредством газового водонагревателя |
| Категория 7 | Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение |
| Категория 8 | Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой водоотведения |
| Категория 9 | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения |
| Категория 10 | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения. Жилищные услуги не оказываются |

Общее состояние оснащенности приборами учета энергетических ресурсов по населению Первомайского района представлено в табл.4.

Таблица 4. – Оснащенность населения приборами учета

| Муниципальные образования сельских поселений | Тепловая энергия |  | Холодная вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % оснащенности | Количество приборов учета, шт. | % оснащенности | Количество приборов учета, шт. |
| Первомайское с/п | 48,53 | 33 | 0 | 0 |
| Комсомольское с/п | 42,86 | 3 | 0 | 0 |
| Улу-Юльское с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куяновское с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сергеевское с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новомариинское с/п | - | 0 | 0 | 0 |
| в целом по району | 41,86 | 36 | 0 | 0 |

Оснащенность приборами учета тепловой энергии у населения не превышает 42%, по холодной воде общедомовые приборы учета отсутствуют. По теплоснабжению учет присутствует только в Первомайском с/п и Комсомольском с/п.  Услуги по предоставлению горячего водоснабжения и его учету на территории Первомайского района нет. Методика начисления оплаты за тепловую энергию в разрезе поселений Первомайского района производится по Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Необходимо обеспечить оснащение многоквартирных домов приборами учета ТЭР населения согласно ст.13 п.5 ФЗ-261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»:

«До 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии».

Сводные данные, требуемые для организации учета энергетическими ресурсами для населения, выявленные в результате анализа, и стоимость мероприятий по учету приведены в табл.7.5.

Для расчета приняты следующие цены на коллективные (общедомовые) приборы учета:

-       Тепловая энергия – 120 000 руб.;

-       Холодная вода – 2000 руб.

Таблица 7.5 – Мероприятия по учету ресурсов у населения, тыс. руб.

| Вид ресурса | Тепловая энергия |  | Холодная вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс. руб. | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс. руб. |
| Первомайское с/п | 35 | 4 200,0 | 68 | 136,0 |
| Комсомольское с/п | 4 | 480,0 | 7 | 14,0 |
| Улу-Юльское с/п | 10 | 1 200,0 | 10 | 20,0 |
| Куяновское с/п | 1 | 120,0 | 1 | 2,0 |
| Сергеевское с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новомариинское с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В целом по району | 50 | 6 000,0 | 86 | 172,0 |
| Итого по приборам учета |  |  |  | 6 172,0 |

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые должны быть проведены согласно ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 г. относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве в районе не является критичной, однако, можно выделить две основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли: рост тарифов, обусловленный ростом цен на энергоресурсы, и неплатежи населения, обусловленные низким уровнем доходов населения.

В целях улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве в районе реализуются муниципальные программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, целью которых являются модернизация коммунальной инфраструктуры района для повышения надежности и устойчивости    снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и консолидированного бюджета области.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является следующий фактор:

- ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитость механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Первомайского района.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цель программы – Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Показатели цели программы и их значения

## (с детализацией по годам реализации)

| Показатель цели | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района, % | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |

Для реализации основной цели необходимо решить следующие задачи:

- Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

- Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

Показатели задач программы и их значения

(с детализацией по годам реализации)

| Показатели задач |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв.м. | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, куб.м/чел. | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| - Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, Гкал/кв.м. | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| 2 | Удельный расход холодной воды в бюджетных учреждениях, куб.м/чел. | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| - Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 16,84 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 |
| 2 | Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды. % | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 |

Настоящая Программа разработана на период: 2026 – 2030 годы.

## Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

## 1. досрочного выполнения Программы;

## 2. отсутствия источников финансирования;

## 3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

## 3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель непосредственного результата | Наименование показателя непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Первомайский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение теплозащиты ограждающих конструкций многоквартирных домов | Население Первомайского района (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество, многоквартирных домов, ед. |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Уплотнение наружных входных дверей в подъездах с установкой доводчиков (обеспечение автоматического закрывания дверей) | Население Первомайского района (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество уплотненных наружных входных дверей, ед. |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, население Первомайского района (по согласованию) Первомайского района | Всего | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | 10 | Количество общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой энергии, Ед. |
|  |  |  | 2026 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,0 | 10 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления холодной воды | Ресурсоснабжающая организация, население Первомайского района (по согласованию) Первомайского района | Всего | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 15 | Количество общедомовых и индивидуальных приборов холодной воды, ед. |
|  |  |  | 2026 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 15 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления | Ресурсоснабжающая организация, население Первомайского района (по согласованию) Первомайского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 1. |  |  | Всего | 1230,0 | 0 | 0 | 0 | 1230,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1230,0 | 0 | 0 | 0 | 1230,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | Муниципальные учреждения (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности объекта,% |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, установка приборов учета | Муниципальные учреждения (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество установленных приборов учета, ед. |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | Муниципальные учреждения (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 2. |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии: ремонт ветхих участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ и заменой запорной арматуры | Администрация Первомайского района, муниципальные учреждения (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности объекта, % |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт с заменой ветхих участков сети водопровода | Администрация Первомайского района, муниципальные учреждения (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе |  |  | Всего | 1230,0 | 0 | 0 | 0 | 1230,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1230,0 | 0 | 0 | 0 | 1230,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На мероприятия Программы предполагается направить средства из бюджета муниципального образования «Первомайский район» и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы 2026-2030 гг. прогнозируется в размере 1230,0 тыс. руб. из них:

2026 – 1230,0 тыс. руб.

2027 – 0,0 тыс. руб.

2028 – 0,0 тыс. руб.

2029 – 0 тыс. руб.

2030 – 0 тыс. руб.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов для реализации программных мероприятий не предусмотрено.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района с учетом, выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно:

- уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,

- уточняет механизм реализации Программы,

- вносит в установленном порядке Главе Администрации Первомайского района предложения по корректировке, продлению срока реализации Программы либо прекращению ее выполнения.

Основными исполнителями Программы являются:

- Муниципальные образования сельских поселений Первомайского района;

- Бюджетные учреждения Первомайского района;

- Предприятия и организации Первомайского района.

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района. Соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Информация об исполнении Программы представляется в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до 10-го февраля, года следующего за отчетным годом.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежегодно в срок до 1 апреля предоставляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности ее реализации Главе Первомайского района.

В процессе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

Проверка целевого использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями сельских поселений в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Первомайского района.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Первомайского района путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращения затрат на тепло-, водо-, энергоресурсы. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы проводиться в соответствии с Постановлением Администрации Первомайского района № 55 от 18.03.2016 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

# 7. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Программы, подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты | Соисполнитель программы, подпрограммы/Ответственный за региональный проект/Участники обеспечивающей подпрограммы | Цель программы, подпрограммы/регионального проекта |
| --- | --- | --- |
| Процессная часть муниципальной программы |  |  |
| «Повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района» | - Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; -Муниципальные образования сельских поселений Первомайского района; -Бюджетные учреждения Первомайского района; - Предприятия и организации Первомайского района. | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Проектная часть муниципальной программы |  |  |
| Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Повышение энергоэффективности Томской области |

## Рассылка:

## 1 – дело

## 1 – архитектура